淳安县水库移民项目资金扶持管理实施细则

（征求意见稿）

第一章  总    则

第一条　为规范我县水库移民项目资金（以下简称项目资金）扶持管理的行为，着力提高项目资金的使用绩效，依据《浙江省财政厅浙江省水库移民安置办公室关于印发浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法的通知》（浙财社〔2018〕49 号）、《浙江省民政厅关于印发〈浙江省水库移民项目资金扶持管理办法〉的通知》（浙民移〔2020〕112 号）、《关于认真做好我县大中型水库移民后期扶持政策实施工作的通知》（县委[2007]26号等文件精神，结合本县实际，特制定本实施细则。

第二条　本办法所称项目资金是指中央补助和省级筹集安排的各类水库移民后期扶持资金中，除按每年600元/人标准实际直接发放给大中型水库移民个人之外的各类项目扶持资金，包括大中型水库移民后期扶持资金、大中型水库移民后期扶持基金项目资金、大中型水库库区基金和小型水库移民扶助基金等用于项目扶持的资金。

第三条  项目资金扶持遵循“分级管理、公开透明、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效、强化监督”的原则，关注移民受益群体和叠加效应及村集体经济的可持续发展。县民政局主要负责移民水库后期扶持规划、年度项目计划和资金分配方案的编制，负责全县项目库的建设管理，负责项目申报的审定和项目报账资料的审核等；乡镇人民政府负责水库移民项目的主要监管职能，做好本乡镇移民项目的立项及实施方案审查、工程实施监管、组织项目验收、统一报账等工作；项目业主负责项目申报、项目实施、委托监理、项目审价、资料收集。

第二章　项目资金扶持范围、内容、主体

第四条　项目资金扶持的范围为库区和移民安置区。其中：

（一）大中型水库移民后期扶持资金（除直补移民个人部分外）用于扶持移民后期扶持人口统计到村不核定到户的移民村和有移民直补人口核减的村（县级统筹）的项目。

（二）大中型水库移民后期扶持基金项目资金和大中型水库库区基金用于扶持大中型水库库区和移民安置区的项目。

（三）小型水库移民扶助基金用于扶持小型水库库区和移民安置区的项目。

（四）中央和省筹集的其他项目资金按其规定要求使用。

第五条　项目资金应当用于支持库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、解决水库移民生产生活困难问题。包括：

（一）基本口粮田建设及水利设施配套建设。

（二）交通、供电、通信、社会事业等基础设施建设。

（三）生态建设和环境保护。

（四）移民劳动力就业技能培训和职业教育。

（五）移民能够直接受益或增强移民村或移民安置村集体经济实力的生产开发或产业扶持项目。

（六）与移民生产生活密切相关的其他项目。

第六条　项目资金扶持的项目，包括村集体项目或若干个村联合建设的项目；移民村集体抱团项目；其他合法组织建设的吸收移民就业、带动移民增收的项目；由县级制定统一政策设立的帮助移民发展生产、解决困难的项目等。

若干个村联合建设的生产开发类项目或移民村集体抱团项目，可以由涉及村联合、涉及村成立的项目主体或乡镇政府申报并组织实施，项目资金应明确到村，涉及的村应签订相关协议或章程，明确权利与义务。

生产开发项目，统计到村以奖代补扶持至农户的补助资金，由所属行政村按420元/人标准立项。

扶持其他合法组织和帮助移民发展生产、解决困难的项目，应当另行制定相关政策，明确准予扶持的条件、标准和程序。

第七条　扶持村集体项目形成的经营性资产，所有权属于村集体，收益作为村集体经济收入，按村级财务收支管理规定，用于促进库区和移民安置村可持续发展。

第三章　项目资金扶持申报、受理、审定

第八条　项目申报主体向县民政局提出申请，并提供以下材料：

（一）村两委决议或村民代表会议决议。村集体项目提供村两委决议，若干个村联合建设或村集体抱团的项目，应提供村两委决议和村民代表会议决议，同时提供向移民和群众的公示材料《淳安县水库移民项目公示表》（附件1）、村务公开栏公示照片。

（二）《淳安县水库移民项目申请表》（附件2）。

（三）前置审批（核准）文件。需要前置审批（核准）项目前期工作文件的，应提供行业主管部门审批（核准）的文件。

（四）项目实施方案（设计或预算报告）。按行业规范要求，无需行业主管部门审批（核准）前期工作文件的，应提供经乡镇政府审核同意的项目实施方案，或有关专业机构出具的设计（预算）报告。实施方案或设计（预算）报告应当明确项目建设的必要性和可行性、建设的地点、内容、规模、投资估（概）算、资金筹措、效益评估等内容。

（五）产权收益分配方案。若干个村联合建设的生产开发项目或移民村集体抱团项目，应提供设立的项目主体基本情况、明确产权分配方案和收益分配方案的章程（协议）等书面材料。

第九条  扶持项目的前期设计、预算、土地征用费、青苗赔偿费等费用可参照国家及我省相关行业部门制定的收取标准执行，列入项目投资估算，但不超过移民资金补助的5%。

第十条　县民政局受理项目资金扶持申请后，应按项目实施管理要求，赴项目现场实地查勘项目情况，并对申请材料进行审查。

第十一条　经县民政局初审给予项目资金扶持的项目，应当同时符合下列条件：

（一）项目资金扶持的范围、内容、主体符合本实施细则第四条、第五条和第六条的规定。

（二）项目资金扶持确定的程序、相关材料符合本实施细则第八条的规定。

（三）经乡镇政府审核同意。

第十二条　县民政局应在收到项目资金扶持申请后7个工作日内将初审结果告知项目申报主体。

第十三条  项目申报的时间和要求：

（一）项目申报主体于当年9月底前，选择次年拟建项目报乡镇审核。

（ 二）乡镇于每年11月底前，从项目申报主体申报的拟建项目中选择项目，参照本年度项目资金额度，编制次年拟建计划上报县民政局 。

（三）项目申报过程中，申报材料须同步录入水库移民信息管理系统。项目未按规定时间申报的，县民政局将不予受理。

第四章　项目资金扶持年度计划管理

第十四条　项目资金扶持实行年度计划管理，项目资金扶持年度计划由县民政局编报。纳入年度计划的项目必须是经初审准予纳入后期扶持的项目。

第十五条　县民政局按省下达的项目资金预算额度编制项目资金扶持年度计划，通过省水库移民信息管理平台报杭州市水库移民安置办公室审查后，由其报省水库移民安置办公室备案。

第十六条　县民政局对上一年提前下达的项目资金，应在当年3月10日前将项目资金扶持年度计划报杭州市水库移民安置办公室审查后，由其报省水库移民安置办公室备案。对当年下达的项目资金，应在收到文件后60日内将项目资金扶持年度计划上报杭州市水库移民安置办公室审查后，由其报省水库移民安置办公室备案。

第十七条　项目资金扶持年度计划备案通过后，县民政局应及时将项目资金扶持年度计划下达至有关乡镇。

第十八条　经省水库移民安置办公室备案的项目资金扶持年度计划，项目业主应严格按照年度计划组织实施，不得擅自变更。确需变更的，应按本实施细则第十五条规定重新备案。淳安县水库移民项目调整表（附件3）

第十九条  项目计划下达后3个月内无正当理由不启动实施的，由县民政局核实情况后，项目补助资金原则上予以取消。

第二十条  项目资金扶持项目应在项目计划下达的年度内完成报账，年度内未能完成报账的，次年暂不安排新的项目；两年内未完成报账的，取消项目补助资金。

第五章　项目资金扶持实施管理

第二十一条　项目资金扶持的项目应根据行业规范要求和县政府相关规定，实行项目法人负责制、招投标制、建设监理制和审计（审价）制。

第二十二条　项目资金扶持项目完工后，项目业主应根据规范要求向当地乡镇政府申请验收；有行业规范要求的，需同时向行业主管部门申请验收。组织验收的单位应提供项目验收报告（项目验收单）。

移民资金项目扶持在20万元（含）以上的，项目业主应在验收合格后及时在项目所在地醒目位置，设立含“浙江水库移民标志”的概况牌《淳安县水库移民项目工程概况》（附件4），对项目名称、资金来源及使用、实施单位、竣工验收等情况进行公示和宣传，接受社会监督。

第二十三条　经验收合格的项目，项目业主应及时向县民政局报送项目资料，县民政局应在7个工作日内完成项目资料核定。项目资料在本实施细则“第八条”项目申报材料的基础上，还应提供：

1、中标通知书；

2、合同文本（建设方案）；

3、工程监理报告；

4、验收报告（验收单）；

5、工程造价审核报告书；

6、项目建设图片资料（前、中、后）和工程平面示意图及项目工程概况牌等。

第二十四条　各乡镇应对项目业主报送的项目资料进行审核，及时向县民政局提出报账申请并提供《淳安县移民资金补助报账申请表》、《淳安县水库移民资金拼盘承诺书》（附件5）、项目资金往来票据和经乡镇审核的项目支出款项有效凭证（工程结算税务发票）等材料。

生产开发项目（以奖代补）报账资料，包括：附件1及公示照片，附件2，报账申请表，受益农户到户清册附件8，收款收据。

第二十五条　县民政局职能科室在受理项目业主报账申请后，应提出审查意见。经审查符合报账要求的，应在7个工作日内完成报账。

第二十六条  项目资金可按照工程实施进度实行预付，预付由项目业主填写《淳安县水库移民资金预付申请表》（附件6）。

第二十七条  项目资金支付原则上付给业主单位。如纳入直达资金管理的项目资金需直接支付至施工单位的，由业主单位出具《淳安县水库移民直达资金支付委托书》（附件7），便于业主单位核算凭据的完整性。

第二十八条　项目报账完成后，县民政局职能科室应以项目为单位，按照档案管理要求，及时将项目资料和报账资料收集、整理、归档，建立项目档案。

第二十九条　县民政局应及时更新水库移民信息系统项目及资金信息，并于次年1月底前将项目实施情况书面报送杭州市水库移民安置办公室。

第六章　项目资金监管

第三十条　项目资金使用单位应自觉接受县级财政、发展改革、审计、监察、民政（移民）等部门的监督检查，及时提供资料。任何单位不得以任何理由阻扰或逃避。一旦发现截留、挤占、挪用或骗取项目资金等违法违纪行为，依照有关法律法规的规定追究相应责任。

第三十一条　各乡镇人民政府要加强对项目业主的资金监管，督促项目业主在收到移民扶持项目补助资金后，及时入账和支付工程款，并收集相关支付和入账凭证（原件或复印件）；对于已完工的移民扶持项目要及时结转固定资产；对扶持村集体项目形成的经营性资产的收支情况建档备案。

第三十二条 县民政局每年须对水库移民项目资金扶持的项目委托第三方进行审计并出具审计报告。同时加强对水库移民专项资金使用的监督管理和绩效评价工作，建立定期绩效评价制度，着力提高水库移民项目资金的使用绩效。

第七章　附　　则

第三十三条　本实施细则由淳安县民政局负责解释。

第三十四条　本实施细则自2022年    月    日起施行。原淳移[2016]31号《淳安县水库移民专项资金项目扶持管理暂行办法实施细则》同时废止。

附件：

1淳安县水库移民项目公示表

2淳安县水库移民项目申请表

3淳安县水库移民项目调整表

4淳安县水库移民项目工程概况

5淳安县水库移民资金拼盘承诺书

6淳安县水库移民资金预付申请表

7淳安县水库移民直达资金支付委托书

8淳安县水库移民生产开发项目资金到户清册