姜家镇政府搬迁工程

招标文件补充说明

一、 本项目实行电子评标系统，为保证项目顺利进行，技术标部分适用江苏国泰新点制作工具——联系人：王工  联系电话：13957174841；

纸质投标文件壹份正本，电子投标文件商务标、技术标各壹份，纸质投标文件与电子投标文件内容不一致的，以电子投标文件内容为准（其中投标函及投标函附录、投标承诺书以纸质件为准）；投标人须统一使用投标专用光盘，专用光盘（商务标、技术标各壹份）费用100元。

二、投标保证金收款单位及帐号：

收款人：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户

联系人：钱小姐          联系电话：(0571)64819848

开户银行：中国农业银行淳安县支行营业中心    银行帐号：19075201040025441

在2018年8月6日17时（开标前一天）投标人必须把投标保证金从基本账户缴至指定的账户，投标人凭单位缴纳投标保证金的银行受理凭证到淳安县千岛湖镇环湖北路371号一楼农行缴费窗口领取投标保证金递交函，并将原件或复印件按招标文件要求附在投标文件中，否则其投标文件将被拒绝；未中标人的投标保证金在中标结果公示结束无异议后，由投标保证金专户所属银行按通知单原路退还保证金；中标人与业主签订合同后，凭施工合同原件、建设单位的退保证金通知单到县公共资源交易中心业务一科办理手续后，由交易中心通知银行原路退还保证金。首次进淳投标的企业，领取递交函同时提交开户许可证复印件。

为了不影响投标，汇款时在备注栏或附言内填写:联系人姓名和电话及项目名称（可以简略）或项目编号，缴款方式为电汇或企业网银。

三、评标标准及方法：

本工程为三类工程，执行淳政办发[2013]125号文件及其修改意见（淳招管委[2013]9号、淳招管委[2018]2号），采用综合评估法一，总分100分，其中：商务标占95%，技术标占5%。投标有效优惠幅度为业主预算价的6 %～13 %，业主预算总价为14056181.00元（其中：暂列金、专业工程暂估价不优惠；暂列金为535728.09元，专业工程暂估价为670225.31元），投标报价必须在12385651.41元～13285167.34元范围，否则为废标。【评标基准价保留两位小数】

四、施工企业资信评定加分材料包括：施工企业资质证书、注册建造师证书、ISO系列等级认证证书、守合同重信用文件或证书。投标文件中须提供上述材料的复印件或浙江政务服务网打印件，经评标委员会审核确认后方可计分。

五、开标前投标企业应携带企业的有效IC卡到场刷卡，并确认拟派项目经理。招标人在投标截止时间（开标时间）和规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其专职委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或专职委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

六、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包企业资质三级及以上，具备《安全生产许可证》、《营业执照》的独立法人；

2、本次招标要求投标人的项目经理须具备：建筑工程二级及以上建造师（须同时提供提供2018年4月、5月、6月在本公司缴纳的社会保险证明），并取得项目经理安全生产考核合格证书（B类证书）；投标人拟派本工程项目经理不得同时在两家及以上用人单位缴纳社会保险或多地参保，否则一经查实，取消其中标资格。

3、住建局信用等级被评定为C类及以上的企业；

4、投标人若之前未办理《淳安县公共资源交易资格证》或已逾期的，在开标前须办理《淳安县公共资源交易资格证》。

七、企业投标文件中须提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书及安全生产考核合格证书（B类证书）、项目经理社会保险证明复印件及其他资格后审资料复印件，否则该企业投标文件无效。

八、本项目消防部分工程专业分包给具有相应专业资质的单位承包。

九、投标人在投标书内必须提供投标承诺书（具体格式附后），否则该企业投标书无效。

十、工期奖罚：因承包人原因造成延误工期，每延误一天按3000元对承包人罚款；每提前一天按3000元对承包人奖励，但最多不超过工程合同价款的5%。（在投标函附录中必填）

十一、投标人不按招标人提供的工程量清单报价直接作废标处理。

十二、允许投标单位在纸质投标书内可不提供工程量清单综合单价计算表、工程量清单综合单价工料机分析表、措施项目清单综合单价计算表、措施项目清单综合单价工料机分析表的纸质材料，标后根据招标人要求提供。

十三、建造师临时执业证书与建造师注册证书等同使用，同等加分。

十四、中标通知书发放后，请中标单位及时按照《淳安县人民政府办公室关于进一步规范建筑市场及建筑工程标后监管工作的通知》（淳政办发〔2013〕127号）要求去建管局办理标后备案手续。

十五、企业信用评价等级为A类的企业给予加0.1分的联动分值（以县住建局抄送招管办文件为准）。

十六、项目实施过程中，若出现非正常因素造成工程价款变动，按淳监【2015】25号《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法（试行）》予以追责。

十七、投标人或其他利害关系人可以依法向招标人提出异议，因对异议处理结果不满可依法向县招管办提出投诉。投诉（异议）咨询电话：64819803，有下列情形之一的异议（投诉），不予受理：

（1）异议、投诉人不是所涉及招标投标活动的参与者，或者与该项目无任何利害关系；

（2）异议、投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；

（3）异议、投诉事项不具体，相关要求及主张不明确，没有必要的证明材料且未提供有效线索，难以查证的；

（4）在中标公示期结束后对评标结果提出异议的；

（5）在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日后提出投诉的；

（6）未先向招标人提出异议（投诉的前置条件）而对资格预审文件、招标文件、开标、评标结果进行投诉的；

（7）已经作出处理决定，并且异议（投诉）人没有提出新的证据的；

（8）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的；

注：异议（投诉）人须携带法人委托书或法人资格证明、本人身份证原件及书面（异议）投诉原件。

安全文明施工费、规费及税金计取费率汇总表

| 序号 | 项目或费用名称 | 计算基础 | 计算费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明 施工费 | 其中 | 室内建筑 | 人工费+机械费 | 13.12 | 按规定费率计取，否则为废标。 |
|  |  |  | 室外 | 人工费+机械费 | 10.19 |  |
|  |  |  | 宿舍土建 | 人工费+机械费 | 13.12 |  |
|  |  |  | 外立面及加固 | 人工费+机械费 | 23.67 |  |
|  |  |  | 安装 | 人工费+机械费 | 10.04 |  |
| 2 | 规费1 （排污费、社保费、公积金） | 其中 | 室内建筑 | 人工费+机械费 | 13.36 |  |
|  |  |  | 室外 | 人工费+机械费 | 7.3 |  |
|  |  |  | 宿舍土建 | 人工费+机械费 | 13.36 |  |
|  |  |  | 外立面及加固 | 人工费+机械费 | 13.35 |  |
|  |  |  | 安装 | 人工费+机械费 | 11.96 |  |
| 3 | 规费2（民工工伤保险费） | 分部分项工程+措施项目+其它项目+规费1 | 0.11 |  |
| 4 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其它项目+规费1+规费2 | 10 |  |

浙江建安工程管理有限公司

2018年7月4日

投 标 承 诺 书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读（工程名称及招标编号）                之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市、淳安县有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2.投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3.保证本公司投标项目经理（姓名及身份证号码）              无在建施工工程项目（有在建工程已经业主同意调离并在当地行业主管部门备案）。工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4、投标项目经理社会保险在本公司缴纳，且不存在同时在两家及以上用人单位参保或多地参保现象。

5、保证本公司没有处于安全生产许可证暂扣或者吊销，投标资格没有被暂停或者受限制；在最近一年内没有骗取中标和严重违约以及重大工程质量、安全问题。

6、保证本公司未处在不良行为公示期（公示范围以相关行政部门公布的受限地域范围为准）。

7、保证本公司未处在财产被接管、冻结、破产状态。

8、投标人对《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》条款作了充分的理解，自愿响应和完全接受《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》的追责条款对投标人予以追责和处罚。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查、处理，并愿意承担取消本次中标资格、没收投标保证金等法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：          项目经理（签字）：

年    月    日

注：投标人必须对投标承诺书作出承诺，项目经理必须本人签字，否则该投标书为废标。

目  录

一、前附表

二、投标须知

(一)总则

1、工程说明

2、招标方式、范围及工期

3、资金来源

4、合格的投标人

5、投标费用

6、踏勘现场

(二)招标文件

7、招标文件的组成

8、招标文件的澄清

9、招标文件的修改

(三)投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

11、投标文件的组成

12、投标文件格式

13、投标报价

14、投标货币

15、投标有效期

16、投标担保

17、投标预备会（如有）

18、投标人的替代方案

19、投标文件的份数和签署

(四)投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

21、投标截止日期

22、迟交的投标文件

23、投标文件的补充、修改与撤回

24、资格预审材料的更新

(五)开   标

25、开标

26、投标文件的开标阶段审查

(六)评   标

27、评标会议

28、评标过程的保密

29、资格后审

30、投标文件的澄清

31、投标文件的符合性鉴定

32、错误的修正

33、投标文件的评估和比较

(七)合同的授予

34、合同授予标准

35、招标人拒绝任何或所有投标的权力

36、中标通知书

37、合同协议书的签订

38、履约担保

三、招标人针对本工程的特殊要求

四、资格后审评标方法

五、合同条款

六、工程规范

七、工程量清单编制

八、图纸及其他资料

九、投标文件格式

# 一、前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 工程名称 | 姜家镇政府搬迁工程 |
| 2 | 1．1 | 建设地点 | 淳安县姜家镇 |
| 3 | 1．1 | 建设规模 及工程类别 | 建筑面积： / 结构类型： / 工程类别：三类 |
| 4 | 1．1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1．1 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 6 | 2．1 | 招标方式 | 公 开 招 标 |
|  | 2. 2 | 招标范围 | 设计图纸所示内容 |
| 7 | 2．3 | 工期要求 | 180（日历天） |
| 8 | 3．1 | 资金来源 | 国有资金 |
| 9 | 4．1 | 投标人资质等级 | 企业资质：建筑工程施工总承包企业资质三级及以上 项目经理：建筑工程二级及以上建造师 |
|  | 4．5 | 联合体 | 不允许 |
| 10 | 4．3 | 资格审查方法 | 采用资格后审 |
| 11 | 13．1 | 工程量清单计价 方式 | 工程量清单综合单价报价法 |
| 12 | 15．1 | 投标有效期 | 为： 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16．1 | 投标担保金额 | 金额：人民币贰拾万元整 户 名：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户 帐 户：19075201040025441 开户银行：中国农业银行淳安县支行营业中心 联系电话：0571-64819848 |
| 14 | 6．1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 15 | 17．1 | 投标预备会或答疑 | 投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问，可以于2018年8月3日17时（开标前4天）前以书面的形式传真或送达至招标代理公司。招标人将在2018年8月4 日17时（开标前3天）前对投标人的疑问作出统一解答，并以招标补充文件的形式，在淳安县公共资源交易网上发布。如遇特殊情况在开标截止前招标人可能会有补充答疑在淳安县公共资源交易网上发布，作为招标文件的补充。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息。 |
| 16 | 18．1 | 投标人的替代 方案 | 不允许 |
| 17 | 19．1 | 投标文件份数 | 纸质投标文件 [商务标：壹份正本，包含投标函格式、企业资信资料、商务部分；技术标：壹份正本，包含技术标格式]全部密封在一个密封袋中。 电子投标文件分商务光盘、技术光盘各壹份（分别标注工程项目名称、投标单位）。电子投标文件与纸质的投标文件密封在一起，中标单位在领取中标通知书的同时还须另向招标人提供全套投标文件副本肆份。 本招标项目技术标采用匿名评审方式进行。 |
| 18 | 21．1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政审批管理委员会办公室）五楼第三开标室 时间：2018年8月 7 日 9 时 30 分 |
| 19 | 25．1 | 开标会 | 地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政审批管理委员会办公室）五楼第三开标室 时间：2018年 8 月 7 日 9 时 30 分 |
| 20 | 33．3 | 评标标准及方法 | 按投标须知第33.4款选择 C款（详见第四章） |
| 21 | 38．2 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为合同总价的 5 % |
| 22 |  | 招标文件工 本费及图纸押金 | 200元【开标前由招标代理公司收取】 |
| 23 |  | 招标单位联系人及电话 | 联系人：许 靓 联系电话：15858161416 |
|  |  | 代理单位联系人及电话 | 联系人：王圣东 联系电话：13968116992 |
| 24 |  | 投标人回答评标委员会质询时间 | 时间：投标人（法人代表或专职投标人授权委托代理人）应在接到工作人员电话通知时起 30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作投标人不予回复或确认。 |
| 25 |  | 电子招标文件 发放 | 招标人的电子招标文件，将在“淳安县公共资源交易网”发布。电子文件内容与书面文件内容具有同等的效力，发生电子文件内容与书面文件内容不一致时，投标人应书面形式向招标人提出，由招标人负责书面解释。 |
| 26 |  | 电子投标文件 编制 | 采用电子招标的项目，一般应当要求投标人提供纸质投标文件正本壹份及电子文本壹份（商务标、技术标各壹份）。 电子投标文件技术部分和商务部分通过投标工具格式化后，资信标部分作成扫描件后刻录。所有光盘与纸质投标文件一同密封提交给招标人。 本项目的投标文件必须使用投标工具软件编制。投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 |
| 27 |  | 电子投标文件 递交 | 投标人投标截止前按招标文件规定的开标地点递交一份通过投标工具软件打印的纸质投标文件正本（以下简称纸质投标文件）。纸质投标文件按招标文件要求提交。 |
| 28 |  | 电子招标项目 开标 | （1）招标人将投标人投标书中拆封的电子光盘文档导入辅助评标系统，待评标时间到方可在评标室打开数据进行评审。原始电子标书作为招投标资料存档。 （2）因电子投标书编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书为无效标书。 （3）投标人提供的投标电子文件须与纸质投标文件一致，不一致时，以电子投标文件为准（其中投标函及投标函附录、投标承诺书以纸质件为准）；投标人提供的纸质投标文件，必须是从“投标工具”内置功能打印出来的文本标书。 （4）未尽事项根据杭建市发（2006）589号文《关于在杭州市本级招标项目中推行电子标书和计算机辅助评标系统的通知》及其他有关杭州市电子招投标系统推行的文件精神执行。 |
| 29 |  | 电子招标项目 评标 | 本项目的评标以投标人递交的电子投标文件为评标依据。纸质投标文件仅在评标系统发生重大故障或其它原因导致开\评标工作无法进行情况下作为电子投标文件的替代。除上述情况及评标委员会在评标中需要投标人提供澄清材料以外，纸质投标文件（除投标函及投标函附录、投标承诺书外）都不作为评标的依据。任何情况下未按招标文件要求提供电子投标文件的投标人的纸质投标文件均不被招标人接受。 |

# 二、投标须知

## (一)总则

### 1、工程说明

1．1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项—第5项所述。

1．2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位。

### 2、招标方式、范围及工期

2. 1本工程的招标方式见前附表第6项所述。

2．2本次招标的工程范围见前附表第6项所述。

2．3本工程的工期要求见前附表第7项所述。

### 3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。

### 4、合格的投标人

4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述。

4．2投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书。

4．3本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人。

4．4当采用资格后审时，投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料。

4．5由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合以下要求：

(1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；

(2)联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；

(3)联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

(4)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；

(5)联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

(6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

(7)除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

4.6参加我县建设工程投标的企业，须办理《淳安县公共资源交易资格证》后方可进场交易。办理《淳安县公共资源交易资格证》须出具以下证明：

①持IC卡投标企业：专职委托代理人本人凭专职委托代理人证书原件及复印件加盖公章、企业营业执照、资质证书复印件加盖公章；

②其它投标企业：法定代表人授权委托书（授权委托人参与县交易中心招投标项目一年度内不得被两个及以上企业授权）、委托代理人身份证原件及复印件加盖公章、企业营业执照、资质证书复印件加盖公章。

### 5、投标费用

5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

### 6、踏勘现场

6．1投标人将按前附表第14项所述时间、方式对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6．3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6．4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

## (二)招标文件

### 7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容:

第一卷  投标须知、合同条款及合同格式

一、前附表

二、投标须知

三、招标人针对本工程的特殊要求

四、资格后审评标办法

五、合同条款

第二卷  工程技术要求及工程规范

六、工程规范

七、工程量清单

第三卷  图纸及其它资料

八、图纸及其它资料

第四卷  投标文件格式

九、投标文件商务标格式

十、投标文件技术标格式

7．2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺和疑问应在获取招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 8、招标文件的澄清

8．1投标人在取得招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问、任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照前附表第15项的要求提出。不论招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按照前附表第15项要求予以答复，同时将答复在和淳安县公共资源交易网上公布，告知所有投标人。如遇特殊情况在开标截止前招标人可能会有补充答疑在淳安县公共资源交易网上发布，作为招标文件的补充。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8．2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行明确并书面告知。

### 9、招标文件的修改

9．l招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9．2招标文件的修改将在淳安县公共资源交易网上公布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9．3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以县招管办备案的书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

9．4 招标人应把招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少 15日前在淳安县公共资源交易网上公布给所有投标人。如遇特殊情况在开标截止前招标人可能会有补充答疑在淳安县公共资源交易网上发布，作为招标文件的补充。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

9．5潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## (三)投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10．1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

10．2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11、投标文件的组成

11．1投标文件由投标文件商务标和技术标两部分组成（其中分部分项工程量清单及计价表须采用工具软件的格式化表格）。

11.2商务标主要包括下列内容

11.2.1投标函格式

(1)法定代表人资格证明书

(2)投标文件签署授权委托书、参加开标会议委托书

(3)投标函

(4)投标函附录（附法定代表人安全生产考核合格证书复印件）

(5)投标保证金递交函（第二联标书联）原件或复印件

(6)投标人基本结算户开户许可证复印件

(7)投标企业专职投标人授权委托代理人证书复印件

(8)投标承诺书

(9)联合体协议书（如有）

(10)项目管理班子配备

a．项目管理班子配备情况表；

b．项目经理简历表；

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料(附项目管理班子成员资格证书复印件)

(11)拟分包项目名称和分包商情况

(12)招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无格式，需要时由招标人用文字提出)

11.2.2企业资信资料

(1)企业营业执照

(2)企业资质证书（包括资质等级内容）

(3)《安全生产许可证》副本（如行业规定不作要求的除外）

(4)项目经理有效的注册证书

(5)项目经理安全生产考核证书（B证）（如行业规定不作要求的除外）

(6)符合招标文件规定的项目经理社会保险证明

(7)涉及资格审查应提交的其他资料

(8)涉及企业资信分评定的其他资料（如ISO证书、守合同重信用文件或证书等）

说明：投标文件中必须提供上述企业资信资料的复印件或浙江政务服务网打印件，作为资格审查及资信分评定的重要依据，投标人须同时携带原件备查。

11.2.3商务部分主要包括下列内容：

工程量清单编制与报价统一格式。

1、工程量清单及计价表式：（不得随意修改）

- 投标总报价

- 投标报价总说明

- 工程项目投标报价汇总表（表一）（如有）

- 单位工程投标报价汇总表（表二）

- 分部分项工程量清单与计价表（表三）

- 工程量清单综合单价计算表（表四）（仅提供电子文件，今后由中标单位提供纸质文件）

- 工程量清单综合单价工料机分析表（表五）（仅提供电子文件，今后由中标单位提供纸质文件）

- 施工技术措施项目清单与计价表（表六）

- 措施项目清单综合单价计算表（表七）（仅提供电子文件，今后由中标单位提供纸质文件）

- 措施项目清单综合单价工料机分析表（表八）（仅提供电子文件，今后由中标单位提供纸质文件）

- 施工组织措施项目清单与计价表（表九）

- 其他项目清单与计价汇总表（表十）

- 暂列金额明细表（表十一）

- 材料暂估单价表（表十二）

- 专业工程暂估单价表（表十三）

- 计日工表（表十四）

- 总承包服务费计价表（表十五）

- 主要工日价格表（表十六）

- 主要材料（设备）价格表（表十七）

- 主要机械台班价格表（表十八）

招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。

投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出)。

11.3技术标主要包括下列内容

11.3.1 技术标格式

(1)施工组织要求

1.1工程概况及控制目标

1.2施工总体布置

a．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

b．劳动力安排计划；

c．施工进度计划网络图；

d．施工总平面布置设计；

e. 确保工程质量的技术组织措施；

f. 确保安全生产的技术组织措施；

g. 确保文明施工的技术组织措施；

h. 确保工期的技术组织措施。

1.3针对本工程招标人特殊要求的技术措施

11.3.2本招标项目技术标部分采用电子匿名暗标评审的形式，构成投标文件的技术部分的任何地方均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号），以及不按下述编制要求编制的，按废标处理。

具体编制要求如下：

（1）全文采用打印机打印；

（2）字体：宋体；

（3）字号：（1）一级标题：三号（2）其他：四号； 专业绘图软件绘制导入的图表中字号不作要求，但不可出现可识别投标人身份的任何字符和徽标；目录为字体四号；

（4）所有文字不能加粗、倾斜、下划线；

（5）除图表外，不允许使用彩色打印；

（6）不允许页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式（如“-1-”），设在页脚对中位置，页码应当连续，不得分章或节单独编码； 页码字号：小五；

（7）所有文字和图表部分统一用70克白色A4复印纸打印装订；对于比较大的图表可以用白色A3复印纸打印，则需将A3规格纸张折叠成A4大小，并统一装订；

（8）各章节之间须分页编排，且不用加隔页纸；

（9）不得分册装订，页数过多时，应当本着突出重点的原则予以缩减，不得采用活页方式装订；

（10）行距：固定值22磅；

（11）页边距：上2.5厘米，其余均为2厘米。

11.3.3 电子版投标文件应根据纸质投标文件的编制要求采用新点技术标刻录软件导入电子光盘中。

11.4资格预审更新资料或资格审查申请书（不采用）

资格申请书包括:

(1)投标人一般情况；

(2)年营业额数据表；

(3)近三年竣工的工程一览表；

(4)目前在建工程一览表；

(5)近三年财务状况表；

(6)联合体状况表；

(7)类似工程经验；

(8)现场条件类似的合同的施工经验；

(9)招标人要求提交的其他资料。

### 12、投标文件格式

12．1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

### 13、投标报价

13．1本工程的工程量清单的投标单价采用本须知前附表第11项所规定的方式进行报价。

13．2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13．3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13．4采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

13．5技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

13．6合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。

13．7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13．8除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

13．9安全文明施工

投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。

### 14、投标货币

14．1本工程的投标应以人民币报价。

### 15、投标有效期

15．1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 16、投标担保

16．1投标人应在递交投标文件前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分(企业网银、电汇以实际到帐为准)。招标人可根据本须知第16·6条规定的条件不退还投标保证金。

16．2投标人应按要求提交投标担保，并采用下列任何一种形式:

16.2.1投标保证金（投标人交纳投标保证金时必须在“电汇凭证”、“进账单”等单据上详细注明投标项目名称或标段）

a.电汇； b.企业网银。

16.2.2投标保证金委托淳安县公共资源交易中心投标保证金专户所属银行统一代收代退。委托代收代退的投标保证金实行统一管理，专户统一收退。

16.2.3重新招标的项目，所有投标人需按规定重新缴纳投标保证金。

16．3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

16．4未中标人的投标保证金在中标结果公示结束无异议后，由投标保证金专户所属银行按通知单原路退还保证金；中标人与业主签订合同后，凭施工合同原件、建设单位的退保证金通知单到县公共资源交易中心业务一科办理手续后，由交易中心通知银行原路退还保证金。退还保证金均不计息。

16．5中标人的投标担保，在中标人按本须知第37条规定签订合同并按本须知第38条规定提交履约担保后到县公共资源交易中心投标保证金专户所属银行，原路退还。

16．6如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)投标人无故放弃中标资格的；

(3)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

### 17、投标预备会（如有）

17．1投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会。

17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在提疑截止时间前以书面形式向招标人提出。

17．4招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，并以招标补充文件的形式，在淳安县公共资源交易网上发布。答疑纪要的有效性规定按照本须知9.3、9.4款规定执行。

17．5未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

### 18、投标人的替代方案

18．1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件(包括图纸和技术规范所示的基本技术设计)的要求，除非投标须知前附表第16项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第18.2款的规定。

18．2如果投标须知前附表第16项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应满足评审所需的全部资料，包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案及有关的其它详细资料。招标人只考虑根据基本技术要求提交了符合评标标准的投标人所提交的替代方案(如已提交)。

### 19、投标文件的份数和签署

19．1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件；如投标书未按规定装订、密封，则投标书将被拒收；

19．2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19．3纸质投标文件技术标封面、商务标封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效。

19．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

## (四)投标文件的递交

### 20、投标文件的密封和标记

20．1投标人应将所有的投标文件按前附表第17项的密封要求密封在投标文件密封袋里（电子投标文件密封在纸质投标文件内）。

20．2在投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称；

(2)注明下列识别标志；

·a·招标编号；

·b·工程名称；

·c·2018年  8  月  7  日  9  时  30  分开标,此时间以前不得开封。

20．3如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、第20.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20．4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖不显示投标单位名称的密封章。

### 21、投标截止日期

21．1投标人应按前附表第18项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人或招标代理机构。

21．2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

21．3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

### 22、迟交的投标文件

22．1招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23．2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

23．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

(2)具有本须知第20·2款所要求的标注；

(3)非常清楚地标明“撤回”字样；

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

23．4根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件。

23．5根据本须知第16·6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

### 24、资格预审材料的更新

（本项目为资格后审项目，不实施资格预审）

在递交投标文件时，投标人须对资格预审申请书中的财务状况材料重新更新，以证明其仍满足资格预审评审标准,并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格标准,其投标将被拒绝。

## (五)开   标

### 25、开标

25．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

25.2投标人若未派法定代表人或专职委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

25．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。

25．4开标会议

(1)开标会议由招标人主持；

(2)由投标人代表或委托的公证机构检查投标文件的密封情况；

(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

25．6招标人（或招标代理机构）将对开标过程进行记录，并由招标人（或招标代理机构）和投标人签字确认后存档备查。

25．7投标人或其他利害关系人对开标有异议的。应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

### 26、投标文件的开标阶段审查

26．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（一）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（二）未按招标文件要求密封的；

（三）开标前未到场刷企业的有效IC卡签到的，并确认拟派项目经理的。

## (六)评   标

### 27、评标会议

27．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

27．2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。

### 28、评标过程的保密

28．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

28．2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

### 29、资格后审

29．1如果未对投标人进行资格预审，可在评标前对投标人进行资格后审，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。

### 30、投标文件的澄清

30．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第32条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

### 31、投标文件的符合性鉴定

31．1开标后，投标文件经审查符合本须知第26.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审。

31．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

31．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 32、错误的修正

32．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以小计(合计)金额为准，并修改合计累计金额及总报价。

当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

32．2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

### 33、投标文件的评估和比较

33．1评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求并且商务标得分排名靠前的投标文件进行评估和比较。评标委员会对商务标得分排名前5名（有效投标人在5家及以上时）的投标人的技术标进行评审，若评审过程中有不通过的，按商务标得分排序先后依次递补，直至产生5名通过评审有效投标人。

33．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人（或相关工作人员）将通知投标人，投标人应在规定时间内到场并按要求进行答辩。

33．3评标委员会依据前附表第20项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

33．4评标方法和标准

(招标人按照工程项目不同情况，应在前附表第20项内选择下列五种方法和标准之一。)

A．现场抽签计分法

B．经评审的合理低价法

C. 综合评估法一（技术标权重5%）

D. 综合评估法二（技术标权重10%）

E．综合评估法三（技术标权重15%）

33．5中标人的确定

使用财政性资金、国有资金、集体资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。公示的中标候选人不符合中标条件的，应当重新招标。

33.6投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复。

## (七)合同的授予

### 34、合同授予标准

34．1本工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人。

### 35、招标人拒绝任何或所有投标的权力

35．1尽管有本须知第33条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

35.2中标单位存在弄虚作假行为的，一经查实，招标人将取消中标资格，并没收投标保证金。

35.3经检察机关行贿犯罪查询系统查询，中标候选人或拟派项目经理近三年来存在行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格。

### 36、中标通知书

36．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。

36.2中标通知书发放后，请中标单位及时按照《淳安县人民政府办公室关于进一步规范建筑市场及建筑工程标后监管工作的通知》（淳政办发〔2013〕127号）要求去建管局办理标后备案手续。

### 37、合同协议书的签订

37．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。

37．2中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37．3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

### 38、履约担保

38．1合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保。

38．2如果中标人不能按本须知第38.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

39. 工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作出廉政承诺。

40．本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

# 三、招标人针对本工程的特殊要求

（无）

# 四、资格后审评标方法

一、评标程序

（一）评标前准备

（二）资格审查

（三）确定评审区间

（四）初步评审

（五）商务标评审

（六）技术标评审

（七）信价量化评价

（八）完成评标报告

二、资格审查

评标委员会依照招标文件的规定，对投标人的投标资格进行符合性审查。投标人存在以下情况之一的，资格审查不予通过予以废标，不再进行下一步评审：

（一）投标人不满足招标文件载明的企业资质、项目经理资格、安全生产许可证（如行业规定不作要求的除外）等条件和标准的；【包括1、企业安全生产许可证过期，2、企业停止市场活动，3、企业资质不符合要求，4、建造师停止市场活动，5、建造师无安全考核证书（B证）（如行业规定不作要求的除外），6、建造师安全考核证书（B证）过期，7、建造师有在建项目（在建项目指经各地交易中心招标且中标价100万元以上的房屋市政类在建工程（本县小额工程除外）；注册建造师在建项目变更的，应在公告发布之日（不含）前90天到工程所在地建设行政主管部门办理变更备案手续；注册建造师在建项目完工注销的，应在公告发布之日（不含）前到工程所在地建设行政主管部门办理注销手续），8、建造师资格不符合要求，9、建造师资格过期，10、项目经理缴纳的社会保险不符合招标文件要求或存在同时在两家及以上用人单位缴纳社会保险或多地参保现象的】

（二）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（三）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的（以相关行政部门公布的受限地域范围为准）；

（四）全国范围内发生重、特大安全生产事故或骗取中标，严重违约等情形，被行政主管部门处理的（以处理文件生效日起为准）；

（五）投标报价不在优惠幅度范围内的。

县公共资源交易中心提供IC录用的数据，并由评标委员会对投标人企业资质和从业人员资格进行核对（核验企业和建造师IC卡）作为资格审查条件第（一）项的依据。

资格审查条件（二）项根据银行提交的投标保证金缴纳确认汇总表进行评审。

三、确定评审区间

（一）通过资格审查的投标人少于或等于5家的，则所有投标人全部进入评审；

（二）通过资格审查的投标人多于5家的，则按开标时商务标得分排名前5名的投标人进入评审区间评审；

（三）本项目按综合评估法一（其中：商务标95%，技术标5%）进入评审，投标人最终得分=商务标得分（分值100分）×商务标权重（95%）+技术标得分（分值100分）×技术标权重（5%）+市场与现场联动分（-2分～+1分）+信用评价分值（A类企业）；

（四）本项目的优惠幅度为业主预算总价的 6%～13%（优惠幅度每间隔0.2%设置一个随机抽取的优惠幅度乒乓球）。

附件1：综合评估法一具体操作规定；

附件2：技术资信标评分规定。

四、初步评审

评标委员会依照招标文件初步评审的要求和规定，对进入评审区间的投标文件进行初步评审。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标书商务部分没有编制人员本人签字、盖章的，或存在弄虚作假情况的；

（3）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包括投标承诺书）；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人或组织结构（包括建造师或项目经理）与开标时提供的名称不一致的；

（6）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（7）投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程质量、施工工期、保修期等要求的；

（8）投标书中投标人有效的基本账户开户许可证复印件与投标保证金汇出票据的账户、账号不一致的；

（9）不响应招标文件中提出的其他实质性要求的；

（10）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

初步评审予以废除的投标文件不再进入后续评审。其他投标人按照本办法第三条确定评审区间的原则依次替补，直至通过初步评审的投标单位达到5名，如最后不足5名的则全部进入后续评审。

五、商务标评审

商务标评审重点审核投标人商务标书的重大偏差。评委对投标人商务标的分部分项工程量清单及材料单价的分析项数均应不少于30项。当某类分析项目少于30项时，该类所有分项项目全部分析。

投标报价中有以下情况之一的，投标人的投标应予废除：

1、投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。

投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。评标时，评标专家应根据投标人的证明材料及专业水平进行谨慎评标，对推荐品牌外产品能否满足招标人要求作出明确说明，对于未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时，评标专家在详细说明的情况下可作废标处理（如有）。

2、改变招标文件提供的工程量清单（项目编码、计量单位、工程数量、项目特征描述）；

3、有实物工程量而无报价且没有附相关说明的；

4、改变招标文件规定的暂定内容的；

5、主要分部分项工程费用出现严重不平衡报价，造成重新划分业主风险的行为，指分部分项子目综合单价的优惠幅度值与总报价的平均优惠幅度值差值在±10%（不含）以上的；

6、投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

7、工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；

8、当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理；

9、法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

六、技术及资信标评审

评标委员会对通过初步评审和商务评审的投标文件依次进行技术及资信标评审，技术及资信标评审采用评分制，技术及资信标分值为100分，权重为5%。

技术及资信标评分按以下五部分进行评分（详见附件2）：

（一）施工企业资质14～40分；

（二）项目班子配备和施工组织设计21～40分；

（三）安全生产、文明施工、环境保护方案6～13分；

（四）主要施工机械 2～4分；

（五）标书编制质量 1～3分；

说明：评标委员会对技术及资信标的二～五大项上各去掉评委一个最高分和一个最低分后，计算平均值，之后汇总，技术及资信标权重后得分=[(一)+（二）+（三）+（四）+（五）]×5%（权重）。

七、量化评价

（一）评标委员会对通过初步评审、技术及资信标和商务标评审的投标文件进行投标总报价、技术及资信标、市场与现场联动分及信用评价分值的量化评价。

（二）量化评价的内容包括：

1、商务标（投标总报价）附件3；

2、技术及资信标（包括第一大项的企业资信评定）附件4、5、6；

3、市场与现场联动分及信用评价分值附件7；

4、评分得分汇总表附件8。

（三）商务标（投标总报价）计分

1、投标人报价每高于评标基准价1%扣8分；每低于评标基准价1%扣5分，以此求出商务标（投标总报价）得分。不为整数时采用插入法计算，精确到0.01分。

2、商务标（投标总报价）分值为100分，权重为95%。

(四）技术及资信标计分

1、评委对商务标得分排名前5名（有效投标人在5家及以上时）的投标人进行技术及资信标记分评分。技术及资信标按招标文件中的技术标评分规定中的五大项16小项的分值中的最低分至最高分之间进行量化评分（其中二～五大项评分级差按0.5分计）。

2、技术及资信标分值为100分，权重为5%。

（五）市场与现场联动分及信用评价分值计分

1、本项计分由淳安县住建局提供分值计入总得分；

2、市场与现场联动加分最高分为1分，减分最高分为2分，信用评价分值为0或0.1分。

（六）各投标人总得分计分（满分100分）

投标人总得分=商务标得分+技术标得分+市场与现场联动分+信用评价分值

八、质询形式及原则

投标人对评标专家提出的询问不能说明理由或评标专家认定其理由不成立的，评标委员会应以书面形式对标书是否有效予以认定。特别在报价评审中，对质询事项评标委员会应以书面形式对该投标人的投标报价的合理性予以认定。

评标委员会的质询和投标人的澄清均应以书面形式进行，投标人的书面回复应有法定代表人或其授权的代理人签字方为有效。

投标人的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

投标人对评标委员会的询问不作答复或不在规定时限答复的，评标专家在评审时将按不利于投标人的情形认定。

九、评估及判断原则

评标专家应对投标人作出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的分析、论证、评估和判断。

招标人应在招标文件中详细列出招标工程主要用材料名称、技术指标、规格等有关信息，便于投标人报价。

十、完成评标报告

（一）评审报告应包括以下内容:

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、废标情况说明及依据；

4、询标、澄清纪要；

5、中标候选人情况；

6、合同签署中应注意的问题等。

（二）评标专家对评审报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审报告。对评审结论持有异议的评标专家可以书面阐述其不同意见和理由。评标专家拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

十一、经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会可以推荐中标候选人，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以要求招标人重新招标。

十二、评标委员会应按排序推荐1名中标候选人，但有效投标不足3名的除外。

十三、因开标后投诉等提供举证资料导致项目复评，原评标委员会主观上无评审错误的，如第一中标候选人取消资格，原则上招标人应重新招标。

十四、其他

评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在前附表24项规定的时间内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。

附件：1、综合评估法具体操作规定

2、淳安县建设工程招投标技术及资信标评分规定

3、商务标（投标总报价）评分表

4、施工招标技术及资信标第一大项（施工企业资信）评分表

5、施工招标技术及资信标（二～五项）评分表

6、施工招标技术及资信标得分汇总表

7、市场与现场联动分及信用评价分值汇总表

8、施工招标评分汇总表

附件1：

综合评估法一具体操作规定

1．开标前，随机确定评标基准价。根据招标文件载明的招标优惠幅度，由投标人或招标代理企业当场在优惠幅度范围内抽取一个优惠率。评标基准价＝招标人预算总价（扣除招标文件以具体金额明确的暂估价、暂列金额）×（1－优惠率）＋招标文件以具体金额明确的暂估价、暂列金额。投标总报价应当在规定的招标优惠报价有效范围内，不在优惠报价有效范围内的投标书为废标。。

2．开标后，由招标人依法组建的评标委员会，按照规定对投标人进行符合性审查。

评标委员会对商务标进行评审，不符合招标文件要求的作无效标处理。投标人报价每高于评标基准价1%扣8分，每低于评标基准价1%扣5分，以此求出投标人商务标得分。不为整数时采用插入法计算，精确到0.01分。

对通过符合性审查且有效商务标得分排名前5名（有效投标人在5家及以上时）的投标人进行技术标计分评审，若评审过程中有不通过的，按商务标得分排序先后依次递补，直至产生5名通过技术标评审的有效投标人。

3．计算投标人最终得分，最终得分＝商务标得分×商务标权重+技术标得分×技术标权重+市场与现场联动分（-2分至1分）+信用评价分值，投标人的最终得分若出现并列的，则以商务标得分高者排列在前；若商务标得分也相同时，以投标总报价较低者排列在前；仍然相同的，抽签确定排序。推荐得分第一名为中标候选人。

附件2：

淳安县建设工程招投标技术标评分规定

技术标评分办法（分值为100分），特殊工程经招管办备案后，技术标评分办法可作相应调整。

一、施工企业资信评定（有效期内，下同），分值14-40分

1．施工企业获得ISO系列等级质量认证，得4-12分，否则得0分。

①获ISO9000系列等级质量认证得4分，否则得0分；

②获ISO14000系列等级环境认证得4分，否则得0分；

③获ISO18000系列等级职业安全卫生认证得4分，否则得0分。

2．施工企业上一年度获县级及以上工商部门颁发的守合同重信用单位证书，得4-8分，否则得0分。

①获县级（A级）得4分；

②获地市级（AA级）得6分；

③获省级（AAA级）及以上得8分。

3．施工企业资质等级，分值6-10分。

①特级、一级资质企业得10分；

②二级资质企业得8分；

③三级资质企业得6分。

4．注册建造师资质等级，分值8-10分。

①一级资质得10分；

②二级资质得8分。

投标企业上述资料原件必须扫描上传至“淳安县公共资源交易网”的诚信库内，未上传至该信用库内的一律不予计分，同时该投标人的投标书中必须提供上述计分依据相关复印件。若同一工程分别获县、市、省三项相同奖励的按最高奖项计分，计分情况向投标单位公布。

二、项目班子配备和施工组织设计评定，分值21-40分

1．项目班子配备（1-3分）。

①项目班子配备合理,得3分；

②项目班子配备比较合理,得2分；

③项目班子配备一般得1分。

2．施工方案（各项技术符合现行施工规范、经济适用、安全可靠、施工工序衔接畅通）(6-10分)。

①施工方案的全面性(1-2分)；

②施工方案的合理性(2-3分)；

③施工方案的针对性(2-3分)；

④施工方案的先进性(1-2分)。

3．施工平面布置（平面布置科学、材料堆放有利于施工、临时设施符合规定）(1-3分)。

4．工程质量保证措施(9-16分)。

①施工质量保证措施 (5-8分)；

②材料和设备质量保证措施 (4-8分)。

5．工程进度保证措施(4-8分)。

①施工进度计划及保证措施(2-4分)；

②劳动力及材料供应计划保证措施(2-4分)。

三、安全生产、文明施工、环境保护方案评定，分值6-13分（评分级差按0.5分计）

1．安全生产措施(2-4分)；

2．安全生产专项方案(1-3分)；

3．文明施工保证项目(1-3分)；

4．环境保护措施(2-3分)。

四、主要施工机械（满足施工期间的机械使用要求、经济、科学、合理）（2-4分）

1．主要施工机械设备选用（1-2分）；

2．主要施工机械设备布置（1-2分）。

五、标书编制质量评定，分值1-3分（评分级差按0.5分计）

技术标无相关内容的相应扣分。

说明：二至五大项上各去掉评委一个最高分和一个最低分后，计算平均值，之后汇总，技术标得分=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）（保留两位小数）。

附件3

商务标（总报价）评分表

| 序号 | 投标人 | 投标总报价（元） | 评标基准价（元） | 打分标准 | 得分 | 权重后（95%）得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | <1>、投标报价高于评标基准价的；商务得分= <2>、投标报价低于评标基准价的；商务得分= |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件4

施工招标技术标第一大项（施工企业资信）评分表

| 序号 | 投标单位 | 获ISO9000系列等级质量认证 | 获ISO14000系列等级环境认证 | 获ISO18000系列等级职业安全卫生认证 | 守合同重信用单位 | 企业资质等级 | 项目建造师资质 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值范围 | 0～4 | 0～4 | 0～4 | 0～8 | 6～10 | 8～10 | 14～40分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

| 序号 | 项目 | 子项目 | 标准分 | 具体内容和标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 项目班子配备和施工组织设计评定（21-40） | 项目班子配备 | 1-3 | 项目班子配备合理 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目班子配备比较合理 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目班子配备一般 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工方案 | 6-10 | 施工方案的全面性 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工方案的合理性 | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工方案的针对性 | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工方案的先进性 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工平面布置 | 1-3 | 施工平面布置 | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量保证措施 | 9-16 | 施工质量保证措施 | 5-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料和设备质量保证措施 | 4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程进度保证措施 | 4-8 | 施工进度计划及保证措施 | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 劳动力及材料供应计划保证措施 | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全生产、文明施工、环境保护方案评定（6-13） | 安全生产措施 | 2-4 | 安全生产措施 | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产专项方案 | 1-3 | 安全生产专项方案 | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文明施工保证项目 | 1-3 | 文明施工保证项目 | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境保护措施 | 2-3 | 环境保护措施 | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 主要施工机械（2-4） | 2-4 | 主要施工机械设备选用 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要施工机械设备布置 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 标书编制质量评定（1-3） | 1-3 | 标书编制质量评定 | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工招标技术标（二～五项）评分表

注： 1、技术标无相关内容的相应扣分； 2、分数汇总时，在二至五大项上各去掉评委一个最高分和一个最低分后，计算平均值， 之后汇总，技术标得分=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）（保留两位小数）；3、三、五评分级差按0.5分计；

附件6

施工招标技术标得分汇总表

| 序号 | 投 标 人 | 技术标企业 资信得分（14-40分） | 技术标二～五项得分（30-60分） | 合计得分 | 权重后得分 （5%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件7

市场与现场联动分及信用评价分值汇总表

| 序号 | 投标人 | 市场与现场联动分 | 信用评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

附件8

施 工 招 标 评 分 汇 总 表

| 序号 | 投 标 单 位 | 商务标得分（95%） | 技术标得分（5%） | 市场与现场联动分 | 信用评价分值 | 总分 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

# 五、合同条款

使用住房城乡建设部、工商总局2017年9月22日建市[2017]214号文印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分

通用合同条款（略）

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

1.2语言文字

1.3法律

1.4 标准和规范

1.5 合同文件的优先顺序

1.6图纸和承包人文件

1.7联络

1.8严禁贿赂

1.9化石、文物

1.10交通运输

1.11知识产权

1.12保密

1.13工程量清单错误的修正

2. 发包人

2.1 许可或批准

2.2 发包人代表

2.3 发包人人员

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.5 资金来源证明及支付担保

2.6 支付合同价款

2.7 组织竣工验收

2.8 现场统一管理协议

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.2 项目经理

3.3 承包人人员

3.4 承包人现场查勘

3.5 分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.7 履约担保

3.8 联合体

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

4.2监理人员

4.3监理人的指示

4.4 商定或确定

5. 工程质量

5.1质量要求

5.2质量保证措施

5.3 隐蔽工程检查

5.4不合格工程的处理

5.5 质量争议检测

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.2 职业健康

6.3 环境保护

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.2 施工进度计划

7.3 开工

7.4测量放线

7.5工期延误

7.6 不利物质条件

7.7异常恶劣的气候条件

7.8 暂停施工

7.9 提前竣工

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.6 样品

8.7 材料与工程设备的替代

8.8 施工设备和临时设施

8.9材料与设备专用要求

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.2取样

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.4 现场工艺试验

10. 变更

10.1变更的范围

10.2 变更权

10.3变更程序

10.4变更估价

10.5 承包人的合理化建议

10.6 变更引起的工期调整

10.7 暂估价

10.8 暂列金额

10.9 计日工

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.2 法律变化引起的调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.2 预付款

12.3 计量

12.4 工程进度款支付

12.5 支付账户

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2竣工验收

13.3工程试车

13.4提前交付单位工程的验收

13.5 施工期运行

13.6 竣工退场

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

14.2 竣工结算审核

14.3 甩项竣工协议

14.4 最终结清

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

15.2 缺陷责任期

15.3 质量保证金

15.4 保修

16. 违约

16.1 发包人违约

16.2 承包人违约

16.3 第三人造成的违约

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

17.2 不可抗力的通知

17.3 不可抗力后果的承担

17.4 因不可抗力解除合同

18. 保险

18.1 工程保险

18.2 工伤保险

18.3 其他保险

18.4 持续保险

18.5 保险凭证

18.6 未按约定投保的补救

18.7 通知义务

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

19.2 对承包人索赔的处理

19.3 发包人的索赔

19.4 对发包人索赔的处理

19.5 提出索赔的期限

20. 争议解决

20.1和解

20.2调解

20.3争议评审

20.4仲裁或诉讼

20.5争议解决条款效力

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①招标文件，②中标通知书，③投标书及附件，④本合同通用条款，⑤标准规范及技术文件，⑥施工图纸，⑦招标预算及工程量清单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括；按通用合同条款。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的有关法律法规、标准规范。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的有关标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /              ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书，②招标文件，③中标通知书，④投标书及附件，⑤本合同专用条款，⑥本合同通用条款，⑦标准规范及技术文件，⑧施工图纸，⑨招标预算及工程量清单。。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程施工所有内容    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供施工组织设计及管理班组名单及联系方式。

承包人提供的文件的期限为：开工前7天     ；

承包人提供的文件的数量为：        4份    ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：壹套完整的图纸和承包人的相关文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  （待定）      ；

发包人指定的接收人为：  （待定）            ；

承包人接收文件的地点：  （待定）            ；

承包人指定的接收人为： （待定）            。

监理人接收文件的地点：（待定）          ；

监理人指定的接收人为： （待定）        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款 

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用合同条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程施工工期内 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  / 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包方承担             。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单偏差总额超过合同总价的2% 以上给予调整，否则不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：  （待定）            ；

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用合同条款提供到位。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /          。

发包人是否提供支付担保：           /      。

发包人提供支付担保的形式：        /          。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  按通用合同条款  。

承包人需要提交的竣工资料套数：        4套          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工后28天内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质资料        。

（6）承包人应履行的其他义务：      /       。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：（待定）       ；

身份证号：（待定）      ；

建造师执业资格等级：（待定）   ；

建造师注册证书号：（待定） ；

建造师执业印章号：（待定） ；

安全生产考核合格证书号：（待定） ；

联系电话：（待定）            ；

电子信箱：（待定）        ；

通信地址：（待定）        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到场不得少于20天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/天扣除违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标的项目经理原则上不得更换，更换项目经理，是违约行为，乙方须支付合同总价的1%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：乙方须支付合同总价的1%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按500元/天扣除违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   按通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换一名乙方须支付合同总价的0.5%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按500元/天扣除违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：           /               。

主体结构、关键性工作的范围：      /                。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /              。

其他关于分包的约定：                 /                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供合同总价5%的履约保证金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：开工前7天内合同总价5%的保证金或银行保函。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理服务合同。

关于监理人的监理权限：详见监理服务合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（待定）    ；

职    务：（待定）   ；

监理工程师执业资格证书号：（待定） ；

联系电话：（待定）   ；

电子信箱：（待定）   ；

通信地址：（待定）   ；

关于监理人的其他约定：（待定）   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）详见监理服务合同；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按通用合同条款。

关于工程奖项的约定：                /                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：        /          。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按政府有关规定做到文明施工，临时设施整洁，在工程竣工验收后，按照要求在规定时间内清场。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：由发包人承担，该部分费用已包含在合同总价中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限；开工前7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用合同条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按招标文件补充说明中的条款规定。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按招标文件补充说明中的条款规定（在投标函附录中必填）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用合同条款；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：按招标文件补充说明中的条款规定（在投标函附录中必填）。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行《淳安县政府投资项目工程变更管理实施细则》和《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》（淳监〔2015〕25号）的规定。 如有违反，则按照如下约定，由招标单位追究中标人的违约责任。

项目工程建设中标单位（施工单位）如有淳监【2015】25号《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法（试行）》第六条第4、第6、第7款情形之一的，造成工程变更数额较大的，由中标单位按淳监【2015】25号《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法（试行）》第十一条规定，向招标人承担如下违约责任，并按如下办法结算：

①大于3%小于10%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的5%的违约金；

②大于10%小于20%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付合同款的10%的违约金；

③大于20%小于30%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的20%的违约金；

④大于30%小于40%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的30%的违约金；

⑤大于40%的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的40%的违约金。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:本合同工程量及项目的增加或减少，在中标的工程量清单报价中有类似报价的采用清单中的类似项目综合单价，没有类似项目单价的，由承包人依据《浙江省建筑工程预算定额2010版》《浙江省安装工程预算定额2010版》《浙江省市政工程预算定额2010版》《浙江省建设工程施工费用定额2010版》《杭州市建设工程造价信息淳安价》《浙江省造价信息》计算并按投标优惠幅度同比例优惠。承包人测算的项目单价必须经发包人及监理认可后方可调整 。

10.4.2工程变更及签证必须在15天内报建设单位签字盖章，逾期未报的作自动放弃处理，甲方不予受理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人递交的合理化建议7天内审查完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人递交的合理化建议7天内审查完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发生时双方协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按淳安县有关文件及（杭建市〔2011〕198 号）相关条款执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：           /             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、人工费、材料费（风险范围以外合同价款调整方法中有约定的除外）、机械费的市场价格变化；2、施工组织措施费、施工技术措施费（工程量清单有误或非承包人原因的工程变更，而引起技术措施费变化的除外）；3、一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在合同总价中包含，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：1）因发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，按原有单价计算。

2）因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：合同中已有适用于变更工程的单价的，按合同已有单价计；合同中有类似适用于变更工程的单价的，参照该单价确定；合同中无类似适用于变更工程的单价的，按以下约定确定：单价=预算单价×折算系数，其中预算单价=浙江省2010版定额计算的直接工程费（人工费、机械费按定额计，主材价格确定方法：有信息价的按发生当月的《浙江造价信息》（正刊）或《杭州造价信息》（正刊）中的信息价计取<信息价计取顺序依次为：杭州造价信息（正刊）淳安价、杭州造价信息（正刊）、浙江造价信息（正刊），余同>；当主材无信息价时按发包人确认的市场价格为准）+综合费用（包括企业管理费、利润，按浙江省2010版费用定额中值计取），折算系数=中标价÷招标人预算总价。

当工程量清单编制明显错误或当投标人报价明显高于同期市场价格水平，并且增加工程量与清单同比超过15％的，招标人将保留重新估价的权力，单价的确定方法同上。

3）发包人根据工程的需要可能对承包范围内的数量和内容进行调整，单价的确定方法同上。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：提交履约担保后7天内向承包人支付合同价的10%预付款。

预付款支付期限：          /            。

预付款扣回的方式：前三次工程款支付时扣完。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：              /            。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行，每月25号提交。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：转帐支付。每月25日，承包方向监理工程师提交工程量（计量支付申报表），经复核确认后15天内支付实际完成工程量的70%进度款。工程竣工验收合格15天内支付至实际完成工程量的80%工程款，余款待承包人提交结算资料并经审计确认后扣除结算造价2.5%质量保证金后6个月内付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：按12.4.1条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按1000元/天支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按1000元/天支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                 /           。

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           /               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用合同条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后15天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：收到承包人提交竣工结算申请单14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书的14天内完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        4份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后15天内提交最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批单并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后15天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月（自工程验收合格之日起算）

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算造价2.5%的质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式: 结算造价的2.5%工程款。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

（3）其他扣留方式:            /             。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金待质量保修期满后退还，发包人退还质量保证金时不计息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到发包人书面或口头通知后48小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用合同条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：           /              。

（7）其他：           /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用合同条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按招标文件补充说明中的条款规定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：给发包人造成的损失按实赔偿，损失费用如履约保证金不足部分向承包人追加索赔。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按国家、浙江省、杭州市有关规定办理相关保险并自行支付保费（主要包括：施工场地内自有人员办理意外伤害保险、施工机械设备办理保险等），其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。发生事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按18.1条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /        。

选定争议评审员的期限：      /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。

其他事项的约定：        /     。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /   。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  淳安县  人民法院起诉。

19.补充条款

1、本工程发包范围内的工程项目，一律不得分包、转包，招标人发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正，拒不改正的可终止合同，因此引起的一切经济损失由中标人承担。

2、中标的项目经理原则上不得更换，更换的项目经理，是违约行为，乙方须支付合同总价的1%的违约金。项目经理每月到场天数不得少于20天。

3、项目经理和主要技术人员不到位按每人次1000元进行处罚。主要机械设备不到位，按每套每台班1000元进行处罚。每发生一次4级以上安全事故，按合同总价的0.1%处罚。

4、预算和工程量清单中的暂估暂定价项目结算时按实际发生价调整。

5、招标范围、施工图以外的工程量乙方不得先施工签证，必须经业主批准后方可施工。

6、允许承包方对工程量清单进行复核，复核结果必须在开工的30天内上报发包方，发包方报财政审核，财政审核确认后调整工程造价。承包方超过30天不报视为对施工图和工程量清单的认可，放弃因工程量清单错误引起的索赔。

7、工程变更及签证必须在15天内报建设单位签字盖章，逾期未报的作自动放弃处理，甲方不予受理。

8、检查发现质量、安全隐患2次以上、工期计划连续两周达不到要求的，建设单位有权要求施工单位加强工程管理、更换项目经理直至清退出场。

9、乙方将所有弃方运至甲方指定位置，若倒入湖内和其他地方，则一切后果自负，造成的经济损失和赔偿由乙方承担。

10、本工程竣工结算约定采用审计结果作为竣工结算依据。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    /    年；

3．装修工程为    /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     贰   年；

5．供热与供冷系统为     贰    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    贰     年；

7．其他项目保修期限约定如下：            /

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |

# 六、工程规范

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求：

（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）。

3、以上（不限于）规范均由投标人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

# 七、工程量清单编制

一、工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制。

工程量清单应加盖编制单位的公章，注册造价工程师的执业专用章，否则无效。

二、工程量清单应依据《建设工程工程量清单计价规范》、省、市建设行政主管部门的计价规定、达到规定设计深度的施工图纸、与工程项目有关的规范和标准、招标文件及其补充通知、答疑纪要、施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案及其他相关资料编制。

三、工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、工程量清单及计价表：

（1）投标总报价

（2）投标报价总说明

（3）工程项目投标报价汇总表（表一）（如有）

（4）单位工程投标报价汇总表（表二）

（5）分部分项工程量清单与计价表（表三）

（6）工程量清单综合单价计算表（表四）

（7）工程量清单综合单价工料机分析表（表五）

（8）施工技术措施项目清单与计价表（表六）

（9）措施项目清单综合单价计算表（表七）

（10）措施项目清单综合单价工料机分析表（表八）

（11）施工组织措施项目清单与计价表（表九）

（12）其他项目清单与计价汇总表（表十）

（13）暂列金额明细表（表十一）

（14）材料暂估单价表（表十二）

（15）专业工程暂估单价表（表十三）

（16）计日工表（表十四）

（17）总承包服务费计价表（表十五）

（18）主要工日价格表（表十六）

（19）主要材料（设备）价格表（表十七）

（20）主要机械台班价格表（表十八）

2、招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，请投标人具体填报上述表格。

四、招标人应根据建设工程的构成、发包方式及报价要求，在招标文件中明确投标人要提供的纸质文件报表的种类和格式等具体要求。投标人必须提供投标总价封面、工程量清单报价说明、各类费用汇总表和计价表、主要工日、材料和机械价格表。

五、总说明的编制应包括下列内容：

1、工程概况：建设地址、建设规模、工程特征、招标项目中单位工程的组成，施工现场情况、交通运输、自然地理条件等。

2、工程招标和分包范围。招标人应明确纳入总承包人管理的项目内容及需要总承包人承担的职责。

3、工程量清单编制依据。

4、工程质量、工期、材料、施工等要求。

5、安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的要求，招标项目各类专业工程对应的安全防护、文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准。

6、规费、税金、农民工工伤保险费的取费要求。

7、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容。

8、暂列金额、暂估价的数量。

10、其他需要说明的问题。

六、分部分项工程量清单是表明拟建工程全部分项实体工程名称和相应数量的清单，包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。

七、分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

1、分部分项工程量清单的项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，同一招标项目的项目编码不得重码。

工程量清单出现《计价规范》附录中未包括的项目，编制人应按《计价规范》的规定作补充，并在所属的分部列项。补充项目的编码由附录的顺序码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从×B001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工程内容。清单编制人补充的项目应报市建设工程造价和投资管理办公室备案。

2、清单编制人确定分部分项工程量清单项目名称和描述项目特征时应具体、准确，把影响工程造价的因素描述清楚。

3、工程数量的有效位数应遵守《计价规范》的规定。工程量的有效位数遵循下列规定：

（1）以“t”为计量单位的，应保留三位小数，第四位小数四舍五入；

（2）以“m3”、“m2”、“m”、“kg”为计量单位的，应保留两位小数，第三位小数四舍五入；

（3）以“个”、“项”等为计量单位的，应取整数。

4、分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择最为合适的其中一个计量单位确定。

八、分部分项工程量清单一般应根据不同单位工程分专业编制。当费用计算程序或规费费率不同时，分部分项工程量清单必须根据不同专业工程分别编制；当费用计算程序和规费费率都相同时，单位工程内的不同专业工程可以纳入同一份分部分项工程量清单。一般装饰工程跟建筑工程一起发包时，可以纳入建筑工程分部分项工程量清单。

九、措施项目清单是表明为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中非工程实体项目的清单。

措施项目根据组成内容应分为施工技术措施项目和施工组织措施项目，各项措施费用所包括的内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额和有关取费计价文件确定。

十、措施项目清单应根据拟建工程的具体情况，并结合常规的施工组织设计，参照《计价规范》中3.3.1措施项目一览表和《计价规范》附录浙江省补充内容的规定列项。

十一、措施项目清单编制应体现工程特点和招标要求，需补充的措施项目，清单编制人可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据补充或自行补充。清单编制人自行补充的项目，应填写在相应措施清单项目后。

十二、措施项目清单分为整体措施项目清单和专业工程措施项目清单。整体措施项目指根据招标项目整体应考虑的措施项目，整体措施项目清单应分为组织措施项目清单和技术措施项目清单分别编制。专业工程措施项目指根据分部分项工程量清单应按专业工程特点考虑的措施项目，专业工程措施项目清单也分为组织措施项目清单和技术措施项目清单分别编制。

十三、安全施工、文明施工、环境保护和临时设施是必须保证的措施项目，招标文件应对此提出要求并提供详细的措施项目清单，供投标人报价。具体编制可参照安全防护文明施工措施项目一览表（见附件）并结合招标工程的特点列项。

十四、措施项目中可以计算工程量的项目，清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，提供工程量计算规则，以满足投标人报价的需要；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位列项。

十五、其他项目清单是根据拟建工程的具体情况，不在分部分项工程量清单和措施项目清单内的项目。

其他项目清单参照下列内容列项：暂列金额、总承包服务费、计日工等。未列项目招标人根据拟建工程的实际情况可做补充。

1、暂列金额指招标人在合同签订时尚未确定的或者为不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素发生时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等因素而预留的暂定金额。项目所需的暂列金额由招标人在招标文件和清单编制总说明中明确，暂列金额一般不得超过招标项目预算造价的5%。

2、暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价以及专业工程的金额。

3、总承包服务费指投标人（施工总承包人）对招标人（发包人）依法进行的专业工程分包和材料、设备采购所提供的协调和配合服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。专业工程分包单位要求利用施工总承包人的脚手架、垂直运输机械等设施时，其费用由施工总承包人和分包单位双方自行协商约定，不包括在总承包服务费中。

招标人应在招标文件中明确拟分包专业工程的名称、估算造价以及总承包服务的内容，以供投标人报价时考虑。

4、计日工指投标人为完成招标人提出的施工图纸以外的、数量暂估的零星项目或工作计价所需的费用。

计日工表（表十四）是其他项目清单中的计日工的附表，由招标人根据拟建工程的具体情况列出人、材、机的名称、规格、计量单位和相应数量。

十六、 规费、税金指政府部门规定必须缴纳的费用。项目内容按照省建设行政主管部门颁发的取费定额和省市颁发的有关政策性文件确定。

当省、市级政府或省、市级有关权力部门对规费项目进行调整（增或减）时，招标人应根据招标工程所在地的实际情况对工程量清单中的规费项目作出补充和调整。

十七、 主要工日、材料、机械台班价格表由招标人根据工程需要提出报价要求，投标人报价时可以补充。

主要人工、材料、机械台班价格表中开列的项目应属清单范围内的项目。

十八、 主要工日价格表（表十六）编制时，由招标人列项供投标人报价。

工种栏目可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据按一类、二类、三类人工类别列项，或按具体工种列项。

十九、（如有需要）主要材料价格表（表十七）编制时，由招标人开列材料编码、材料名称和计量单位供投标人报价。材料包括原材料、燃料、构配件和按规定应计入建安工程造价的设备。招标人应根据招标项目实际需要在主要材料价格表列出不少于10种主要材料（包括必须按要求列出招标人指定、提供和暂定材料），以便于投标人报价和专家评审，并明确投标人应按招标工程项目提供主要工日、材料、机械台班价格表。

招标人指定的材料，由招标人明确规格、型号；招标人提供的材料，由招标人明确规格、型号和单价，并在“备注”栏中标明“甲供”。

其余材料由投标人根据施工图的要求自行明确规格、型号和报价，并在“备注”栏中标明品牌。

二十、主要机械台班价格表（表十八）编制时，由招标人开列机械设备种类供投标人报价。

二十一、工程量清单发出后的修正，招标人应以招标补充文件或招标答疑纪要的形式，将修正的内容通知所有投标人。

招标补充文件、答疑纪要具有对工程量清单修正的效力。

二十二、本工程招标有关工程量清单编制、计价、调整等不明之处，按照“关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知”、 杭建市〔2010〕284号《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2010）版的通知》，相关内容有不一致的，以后发文件为准。

附：1、工程量清单编制封面（格式）

2、工量清单编制总说明（格式）

3、工程量清单格式详见投标文件商务部分格式中的有关栏目。

工程

工程量清单

招标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

工程造价咨询人：                             复审单位：

（单位资质专用章）                          （单位资质专用章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权人：                                 或其授权人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

建筑面积：                                   复审面积：

编制人：

（签字盖专用章）

审核人：                                     复审人：

（造价工程师签字盖专用章）                                  （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：    年    月     日                复核时间：    年     月     日

工程量清单编制总说明

工程名称：                                  第  页  共   页

编制单位（盖章）

# 八、图纸及其他资料

- 图纸清单

设计人：                                                 第   页共   页

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、标准图集清单

以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

第    页共   页

| 序号 | 图集编号 | 图集名称 | 日期 | 编写人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 九、投标文件格式

目录

（一）投标文件商务标格式

1、投标文件投标函格式

2、投标文件企业资信资料格式

3、投标文件商务部分格式

（二）投标文件技术标格式

（一）投标文件商务标格式（封面）

建设工程施工投标文件

招标编号:___________________________

工程名称:___________________________________________

投标文件：          商务标

投标人:                                     (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:______年_____月______日

施工投标文件

工程名称：

投标文件内容：           投标文件投标函格式

日期：             年      月       日

目  录

(1)法定代表人资格证明书

(2)投标文件签署授权委托书、参加开标会议委托书

(3)投标函

(4)投标函附录（附法定代表人安全生产考核合格证书复印件）

(5)投标保证金递交函（第二联标书联）原件或复印件

(6)投标人基本结算户开户许可证复印件

(7)投标企业专职投标人授权委托代理人证书复印件

(8)投标承诺书

(9)联合体协议书（如有）

(10)项目管理班子配备

a．项目管理班子配备情况表；

b．项目经理简历表；

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。(附项目管理班子成员资格证书复印件)

(11)拟分包项目名称和分包商情况

(12)招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无格式，需要时由招标人用文字提出)

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           性别：            年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，  为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（章）

年    月    日

投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：¥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计      日历天内竣工并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价      %的履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

8、我方的金额为人民币（大写）         元（RMB：¥      元）的投标担保与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：					电话：				传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：  		年   	月  	日

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价格的（ ）% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同协议书后的（ ）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | （ ）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的（ ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | （ ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | （ ）日历天 |  |
| 7 | 质量标准： |  | （ ） |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | （ / ）元 |  |
| 9 | 预付款金额： |  | 合同价格的（ ）% |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 合同价格的（ / ）% |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 月付款证书（ / ）天 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： |  | 竣工结算付款证书（ / ）天 |  |
| 13 | 保修期： |  | 依据保修书约定的期限 |  |
| 14 | 项目经理 | 填写姓名 | 填写资质证书号、安全生产考核证书号 |  |
| 15 | 法定代表人 | 填写姓名 | 填写安全生产考核证书号（附证书复印件） |  |

法定代表人安全生产考核合格证书

（复印件）

投标保证金递交函

第二联标书联

（投标人凭单位缴纳投标保证金的银行受理凭证到淳安县千岛湖镇环湖北路371号一楼农行缴费窗口领取投标保证金递交函）

（原件或复印件）

投标人基本结算户开户许可证复印件

项目管理班子配备情况

表1项目管理班子配套情况表

表2项目经理简历表

表3项目技术负责人简历表

表4项目管理班子配备情况辅助说明资料(附项目管理班子成员资格证书复印件)

表5项目拟分包情况表

表1  项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

表2   项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 项目经理（或建造师注册）资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表3   项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 资格证书名称及编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表4    项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

表5 项目拟分包情况表

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |
| 拟分包的 工程项目 | 主要内容 | 造价 （万元） | 已经做过的类似工程 |

施工投标文件

工程名称：

投标文件内容：   投标文件企业资信资料格式

日期：             年      月       日

目  录

(1)企业营业执照

(2)企业资质证书（包括资质等级内容）

(3)《安全生产许可证》副本（如行业规定不作要求的除外）

(4)项目经理有效的注册证书

(5)项目经理安全生产考核证书（B证）（如行业规定不作要求的除外）

(6)符合招标文件规定的项目经理社会保险证明

(7)涉及资格审查应提交的其他资料

(8)涉及企业资信分评定的其他资料（如ISO证书、守合同重信用文件或证书等）

施工投标文件

工程名称：

投标文件内容：         投标文件商务部分格式

日期：      年      月       日

工程量清单报价

一、投标报价应根据下列依据进行编制：《计价规范》；省、市建设行政主管部门颁发的现行计价规定；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；施工现场实际情况、工程特点和自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理部门发布的价格信息；其他相关资料。

工程量清单报价应包括按招标文件规定，完成工程量清单项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

投标人应当根据本企业的具体经营状况，技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标报价封面、工程量清单报价应加盖报价单位的公章，法定代表人或其授权人签字或盖章。投标报价封面加编制的造价人员签字并盖执业专用章。

投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。

二、工程量清单采用综合单价计价。综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润包含的内容按省建设行政主管部门颁发的费用定额确定。

管理费、利润的计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的取费定额和计算方法计算。

风险费的计算根据承担的风险范围由投标人自主确定。

三、分部分项工程量清单的综合单价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定。

综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂定价的材料，投标人按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

四、措施项目清单是表明为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的清单。

措施项目分为施工技术措施项目和施工组织措施项目，各项措施费用包括的内容按省建设行政主管部门颁发的费用定额确定。

五、措施项目费用投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，投标人可结合实际情况补充措施项目。不发生的措施项目金额以“0”计价。

措施项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、取费定额和计算方法计算。

六、措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

七、投标人应针对拟建工程编制保证安全生产、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标文件的措施清单提供数量和报价。

投标人可补充措施项目。

投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

八、安全防护、文明施工措施费用（即安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）必须充分保证。实行工程量清单招投标的项目，投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项措施项目清单及计价表，按项目整体考虑分别报价。

安全防护、文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的取费定额和相关取费计价文件规定的弹性费率中值的90%（即费率下限的计算值）。省、市建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

安全防护、文明施工措施费均不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同规定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。

九、其他项目清单费用的暂列金额，投标人按招标文件确定的项目名称和金额填报；总承包服务费，投标人按招标文件确定的项目内容和要求自主报价；计日工费，投标人按招标文件列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

十、暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价以及专业工程的金额。

材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单列出的金额填写。

十一、其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量。投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

十二、规费、税金按省建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和计费标准计算报价（危险作业意外伤害保险费另计）。省市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

十三、农民工工伤保险应按市政府文件和市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算报价。

十四、投标人不得擅自修改招标文件的分部分项工程量清单内容。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

十五、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。措施项目费用报价允许投标人根据实际情况报“O”，但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、工程量清单及计价表：

（1）投标总报价

（2）投标报价总说明

（3）工程项目投标报价汇总表（表一）（如有）

（4）单位工程投标报价汇总表（表二）

（5）分部分项工程量清单与计价表（表三）

（6）工程量清单综合单价计算表（表四）

（7）工程量清单综合单价工料机分析表（表五）

（8）施工技术措施项目清单与计价表（表六）

（9）措施项目清单综合单价计算表（表七）

（10）措施项目清单综合单价工料机分析表（表八）

（11）施工组织措施项目清单与计价表（表九）

（12）其他项目清单与计价汇总表（表十）

（13）暂列金额明细表（表十一）

（14）材料暂估单价表（表十二）

（15）专业工程暂估单价表（表十三）

（16）计日工表（表十四）

（17）总承包服务费计价表（表十五）

（18）主要工日价格表（表十六）

（19）主要材料（设备）价格表（表十七）

（20）主要机械台班价格表（表十八）

2、根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价：（小写）

（大写）

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：   年    月   日

工程量清单报价说明

工程名称：

投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表一、工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                 第   页 共    页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

表二  单位工程投标报价计算表

工程名称：                                                 第   页 共    页

| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单分部分项工程费 |  |  |
| 其中 | 1.人工费+机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | (一)施工技术措施项目费 |  |  |
| 其中 | 2.人工费+机械费 |  |  |
| 2.2 | (二)施工组织措施项目费 |  |  |
|  | 3.安全文明施工费 |  |  |
|  | 4.冬雨季施工增加费 |  |  |
|  | 5.夜间施工增加费 |  |  |
|  | 6.已完工程及设备保护费 |  |  |
|  | 7.二次搬运费 |  |  |
|  | 8.行车、行人干扰增加费 |  |  |
|  | 9.提前竣工增加费 |  |  |
|  | 10.工程定位复测费 |  |  |
|  | 11.其他施工组织措施费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
|  | 12.暂列金额 |  |  |
|  | 13.材料暂估价 |  |  |
|  | 14.专业工程暂估价 |  |  |
|  | 15.计日工 |  |  |
|  | 16.总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
|  | 17.排污费、社保费、公积金 |  |  |
|  | 18.民工工伤保险费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 六 | 建设工程造价 |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表三、分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称 第 页 共 页 | 页 |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表四、工程量清单综合单价计算表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表四、工程量清单综合单价计算表 本表仅适用于安装工程 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 0 |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表五、工程量清单综合单价工料机分析表 |
| --- |
| 工程名称: |  | 第 页 共 页 |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 直接工程费( 1+2+3 ) |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |
| 8 | 综合单价( 4+5+6+7 ) |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表五、工程量清单综合单价工料机分析表 本表仅适用于安装工程 |
| --- |
| 工程名称: |  | 第 页 共 页 |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料 | 主材 |  |  |  |  |  |
|  |  | 计价材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 直接工程费( 1+2+3 ) |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |
| 8 | 综合单价( 4+5+6+7 ) |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表六、施工技术措施项目清单与计价表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表七、措施项目清单综合单价计算表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表八、措施项目清单综合单价工料机分析表 |
| --- |
| 工程名称: |  | 第 页 共 页 |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 直接工程费( 1+2+3 ) |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |
| 8 | 综合单价( 4+5+6+7 ) |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

表九、施工组织措施项目清单与计价表

| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 2.2 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2.3 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 2.4 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 2.5 | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |
| 2.6 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 2.7 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 2.8 | 其他施工组织措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十、其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 |  |  |
| 2 | 暂估价 | 元 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 元 |  |  |
| 3 | 计日工 | 元 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 元 |  |  |
| 合 计 |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十一、暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十二、材料暂估单价表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 表十三、专业工程暂估价表 |
| 工程名称: | 第 页共 页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十四、计日工表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施工机械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 总 计 |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十五、总承包服务费报价表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十六、主要工日价格表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元) |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十七、主要材料价格表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

| 表十八、主要机械台班价格表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元) |

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年    月    日

（二）投标文件技术标格式（封面）

施工投标文件

工程名称：

投标文件内容：   投标文件技术标

投标人：                      （纸质文件盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （纸质文件签字或盖章）

☆备注：电子光盘中，此页不得出现企业名称及其他企业信息。

目    录

一、施工组织要求

1、工程概况及控制目标

2、施工总体布置

3、针对本工程招标人特殊要求的技术措施（如有）

投标文件技术格式说明

1、投标人应按招标文件规定格式编写，应包括招标文件第一卷第一章投标须知11.3项规定的基本内容。

2、工程概况及控制目标、施工总体布置和针对招标人特殊要求的技术措施应按所附下列图表进行填报，图表及格式要求附后。

表1  工程概况表

表2  工程控制目标表

表3  拟投入的主要施工机械设备表；

表4  劳动力计划表

表5  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表6  施工总平面布置图及临时用地表。

表7  针对招标人特殊要求的技术措施表；

3、投标人中标后应编制递交完整的（标后）施工组织设计，施工组织设计编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、 劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

4、投标人中标后不得以细化招标人施工组织要求编制完整的（标后）施工组织设计为由而修改投标实质性内容，包括商务报价。

表1  工程概况表

表2  工程控制目标表

表3  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4  劳动力计划表

单位：人

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表5  计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表6  施工总平面布置图及临时用地表

1、施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2、临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

表7  针对招标人特殊要求的技术措施表（如有）