2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目-村道公路大中修工程

（发布稿）

设计交易文件

| 交易发起人： | 淳安县公路服务中心 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 浙江施普工程咨询有限公司 |
| 二○二四年三月 |

说 明

一、2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程设计交易文件，以《淳安县限额以下公共资源交易管理暂行办法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2011年版）、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）及《浙江省公路工程勘察设计招标文件编制办法》（2012年版）等的有关规定为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

交易文件不加修改地引用了《公路工程标准勘察设计招标文件》（2011年版）中的“交易响应人须知”“评标办法”“通用合同条款”正文。

二、针对本项目的具体特点、实际情况的规定：

在“交易响应人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“交易响应人须知”“评标办法”进行了补充、细化。

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、交易响应人应按交易文件的要求认真编制交易响应文件，完整地响应交易文件的规定和内容，避免交易响应文件因不能通过评审而被拒绝。

目    录

第一章  交易公告	- 5 -

1．交易条件	- 6 -

2．项目概况与交易范围	- 6 -

3．交易响应人资格要求	- 6 -

4．交易文件的获取	- 7 -

5．交易响应文件的递交及相关事宜	- 7 -

6．发布公告的媒介	- 8 -

7．联系方式	- 8 -

第二章 交易响应人须知	- 9 -

交易响应人须知前附表	- 10 -

附录1 资格审查条件（资质最低条件）	- 17 -

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）	- 18 -

附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）	- 19 -

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）	- 20 -

1.总则	- 21 -

1.1 项目概况	- 21 -

1.2 资金来源和落实情况	- 21 -

1.3 交易范围和勘察设计周期	- 21 -

1.4 交易响应人资格要求	- 21 -

1.5 费用承担	- 22 -

1.6 保密	- 22 -

1.7 语言文字	- 22 -

1.8 计量单位	- 22 -

1.9 踏勘现场	- 22 -

1.10 交易响应预备会	- 22 -

1.11 分包	- 22 -

1.12偏差	- 22 -

2. 交易文件	- 23 -

2.1 交易文件的构成	- 23 -

2.2 交易文件的澄清	- 23 -

2.3 交易文件的修改	- 23 -

3. 交易响应文件	- 24 -

3.1 交易响应文件的构成	- 24 -

3.2 交易响应报价	- 25 -

3.3 交易响应有效期	- 25 -

3.4 交易响应保证金	- 25 -

3.5 资格审查表	- 26 -

3.6 交易响应人信息的核查	- 26 -

3.7 交易响应文件的编制	- 26 -

4. 交易响应	- 27 -

4.1 交易响应文件的密封和标识	- 27 -

4.2 交易响应文件的递交	- 27 -

4.3 交易响应文件的修改与撤回	- 27 -

5. 交易会议	- 28 -

5.1 交易会议时间和地点	- 28 -

5.1 交易会议时间和地点	- 28 -

5.2 交易会议程序	- 28 -

5.2 交易会议程序	- 29 -

6. 评标	- 29 -

6.1 评标委员会	- 29 -

6.2 评标原则	- 30 -

6.3 评标	- 30 -

6.4 评标结果公示	- 30 -

7. 合同授予	- 30 -

7.1 定标	- 30 -

7.2 成交通知	- 30 -

7.3 履约担保	- 30 -

7.4 签订合同	- 30 -

8. 重新交易和不再交易	- 31 -

8.1 重新交易	- 31 -

8.2 不再交易	- 31 -

9. 纪律和监督	- 31 -

9.1 对交易发起人的纪律要求	- 31 -

9.2 对交易响应人的纪律要求	- 31 -

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	- 31 -

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	- 32 -

9.5 投诉	- 32 -

10.其他规定	- 32 -

附件1 工程概况及交易范围	- 33 -

附件2设计原始资料	- 34 -

附表一：第一个信封（商务及技术文件）交易会议记录表	- 35 -

附表二：第二个信封（报价清单）交易会议记录表	- 35 -

附表三：问题澄清通知	- 37 -

附表四：问题的澄清	- 38 -

附表五：成交通知书	- 39 -

附表六：成交结果通知书	- 40 -

附表七：确认通知	- 41 -

第三章 评标办法（综合评估法I）	- 43 -

评标办法前附表	- 43 -

1.总则	- 49 -

2.评标程序和评审标准	- 49 -

第四章 合同条款及格式	- 52 -

第一节 通用合同条款	- 52 -

1.定义和解释	- 53 -

2.发包人的责任与义务	- 54 -

3.设计人的责任与义务	- 55 -

4.勘察设计周期及提交成果	- 59 -

5.违约与赔偿	- 60 -

6.合同的生效、推迟与终止	- 61 -

7.费用与支付	- 62 -

8.其 他	- 63 -

第二节 专用合同条款	- 65 -

1.定义和解释	- 66 -

2.发包人的责任与义务	- 66 -

3.设计人的责任与义务	- 66 -

4.勘察设计周期及提交成果	- 68 -

5.违约与赔偿	- 68 -

7.费用与支付	- 69 -

8.其他	- 70 -

第三节 合同附件格式	- 71 -

附件一：合同协议书	- 72 -

附件二：廉政合同	- 73 -

附件三：履约保函格式	- 75 -

第五章  设计技术要求	- 77 -

设计技术要求	- 77 -

一、设计技术标准与规范	- 77 -

二、发包人根据工程需要另行补充的勘察设计技术要求	- 78 -

第六章  交易响应文件格式	- 80 -

第一卷 商务文件	- 81 -

一、交易响应函	- 83 -

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	- 84 -

（一）法定代表人身份证明	- 84 -

（二）授权委托书	- 85 -

三、交易响应保证金	- 86 -

四、资格审查表	- 87 -

（一）交易响应人基本情况表	- 88 -

（二）近年完成的类似项目情况表	- 89 -

（三）正在进行的设计和新承接的项目情况表	- 90 -

（四）拟委任的主要人员汇总表	- 91 -

（五）主要人员资历表	- 92 -

（六）交易响应人信誉情况表	- 93 -

（七）交易响应人与其他单位资产关联、隶属关系框图	- 94 -

五、其他材料	- 95 -

第二卷 技术文件	- 96 -

六、技术建议书	- 98 -

第三卷 报价清单	- 100 -

一、报价函	- 102 -

二、报价清单说明	- 103 -

三、公路工程设计工作报价清单表	- 104 -

四、报价清单汇总表	- 106 -

# 第一章  交易公告

第一章 交易公告

2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目-村道公路大中修工程

设计交易公告

### 1．交易条件

本次交易项目2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程（下称本项目）已由淳安县人民政府办公室以淳政办函〔2024〕7号文批准建设，项目业主为淳安县公路服务中心，建设资金来源：县财政出资及乡镇资金，交易发起人为淳安县公路服务中心。项目已具备交易条件，现对本项目的设计进行公开交易，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见淳安县公共资源交易平台。

### 2．项目概况与交易范围

本次交易2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程包括赤西线、屏郑线、沈白线、郑石线、仰韩线、溪柳线、淳朱线、新下线、昌浓线、富玳线、淳桐线、塘源线、临龙线、潭将线、何五线、郑杏线、千神线、大郑线、姚康线、杨狭线、铜西线、周凤线、叶主线、富毛线、浪螺线、淳施线等26条路段的大中修，共计实施里程30.06公里。

本次设计交易设1个标段，第SJ01标段：

第SJ01标段：本项目的设计包括公路工程[包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等]的施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单编制、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作。

设计周期：

（1）合同签订并在项目业主发出指令后1个月内，按业主指令分别提交各线路施工图设计文件送审稿；

（2）上级主管部门审查意见后7天内，对各设计文件及专题研究报告进行修改完善，提交施工图设计文件最终稿；

（3）根据发包人项目施工招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单编制、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料。

（4）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。

### 3．交易响应人资格要求

3.1本次交易要求交易响应人须具备独立法人资格，具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质，具有同类工程业绩，并在人员组成结构等方面具有相应的设计能力；

3.2 本次交易不接受联合体交易响应。

3.3 与交易发起人存在利害关系可能影响本次交易公正性的法人、其他组织，不得参加交易响应。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得分别同时参加同一标段的交易响应。

3.4 设计甲、乙资质的交易响应人应为列入交通运输部网站“全国公路建设市场监督管理系统”中最新公布的公路工程设计资质企业名录，且交易响应人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.5 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的交易响应人，不得参加交易响应；在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的，不得参加交易响应。

3.6 其他要求： / 。

### 4．交易文件的获取

4.1 凡有意参加交易响应者，请于2024年03月27日公告发出之日起在淳安县公共资源交易平台查看和下载交易文件等交易资料。

4.2本项目交易文件、补充（答疑、澄清、修改）文件以及相关资料以网上下载方式发放。交易响应人可在淳安县公共资源交易平台下载，在“交易公告”栏的下方找到本项目下载交易文件及相关资料。

4.3 潜在交易响应人对交易文件有疑问的，可通过邮箱向交易发起人（或招标代理）提出。提交疑问截止日为 2024年03月28日16时00分止（北京时间，下同）。交易发起人将2024年03月29日在淳安县公共资源交易平台“交易公告”栏下方发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在交易响应人应自行关注网站公告，交易发起人不再一一通知。交易响应人因自身贻误行为导致交易响应失败的，责任自负。

4.4交易文件网上下载时间：2024年03月27日起至交易响应截止时间。

### 5．交易响应文件的递交及相关事宜

5.1交易发起人不统一组织现场踏勘及召开交易响应预备会。

5.2 交易响应文件递交的截止时间（交易响应截止时间，下同）为2024年04月03日09:30，交易响应人应于当日08:30~09:30将交易响应文件递交至杭州市公共资源交易中心淳安分中心（地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政审批管理委员会办公室）商务大楼杭州市公共资源交易中心淳安分中心5楼第三开标室，本项目为线下交易项目，参与交易响应的企业，交易响应人在交易响应截止前1个小时内递交交易响应文件。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封包装的交易响应文件，交易发起人不予受理。

### 6．发布公告的媒介

交易公告下载地址：淳安县公共资源交易平台；

交易文件下载地址：淳安县公共资源交易平台；

补遗书下载地址：淳安县公共资源交易平台。

### 7．联系方式

交易发起人：淳安县公路服务中心

地    址：淳安县千岛湖镇环湖北路88号

邮    编：311700

电    话：0571-64826503

联 系 人：洪工

招标代理：浙江施普工程咨询有限公司

地    址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇

邮    编：311700

邮    箱：1017046051@qq.com

电    话：0571-65017019

联 系 人：洪工

淳安县公路服务中心

2024年03月27日

# 第二章 交易响应人须知

第二章 交易响应人须知

## 交易响应人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 交易发起人 | 名 称：淳安县公路服务中心 地 址：淳安县千岛湖镇环湖北路88号 邮 编：311700 电 话：0571-64826503 联系人：洪工 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理：浙江施普工程咨询有限公司 地 址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇 邮 编：311700 邮 箱：1017046051@qq.com 电 话：0571-65017019 联 系 人：洪工 |
|  | 项目名称 | 2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目-村道公路大中修工程设计 |
|  | 建设地点 | 浙江省杭州市淳安县 |
| 1.2 | 资金来源 | 县财政出资及乡镇资金 |
|  | 出资比例 | / |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 交易范围 | 本次设计交易设1个标段： 第SJ01标段：本项目的设计包括公路工程[包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等]的施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单编制、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作。 |
|  | 设计周期 | 详见专用合同条款第4.1款的规定 |
| 1.4.1 | 交易响应人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 人员要求：见附录3 信誉要求：见附录4 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体交易响应 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 交易响应预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成交易文件的其他材料 | 交易发起人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 交易响应人要求澄清交易文件的截止时间 | 递交交易响应文件截止之日5天前（以收到日期为准） |
| 2.2.2 | 交易响应截止时间 | 2024年04月03日09：30 |
| 2.2.3 | 交易响应人确认收到交易文件澄清的时间 | 交易响应人在下载澄清资料后，无需向交易发起人确认收悉。 |
| 2.3.2 | 交易响应人确认收到交易文件修改的时间 | 交易响应人在下载修改资料后，无需向交易发起人确认收悉。 |
| 3.1.1 | 交易响应文件形式 | 双信封 |
| 3.1.2 | 交易响应文件的组成 | 交易响应文件构成如下： 第一信封（商务及技术文件） 第一卷 商务文件 （1）交易响应函； （2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书； （3）交易响应保证金； （4）拟分包项目情况表（如有）； （5）交易响应人相关证明文件自查表； （6）资格审查表； （7）其他材料。 第二卷 技术文件 （8）技术建议书。 第二信封（报价清单） 第三卷 报价清单 （1）报价函； （2）报价清单说明； （3）公路工程设计工作报价清单表； （4）报价清单汇总表。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.2.2 | 交易发起人是否设有最高交易响应限价 | 是，本项目的最高交易响应控制价为：大写：捌拾叁万肆仟柒佰叁拾玖元整（￥: 834739.00元）。 本项目最高限价的计算方式是以淳安县政府计划投资额的92%作为暂定计费额，并按《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）计算，再按《关于合理控制政府投资项目相关中介服务费支出的通知》（淳政办函【2007】26号）乘以50%所得，最终设计费应按实施项目（不分标段、不分线路）以县财政审核后的预算建安费作为计费额，同上述方法计取后，再乘以交易响应报价与交易响应控制价的比值作为结算价格。 |
| 3.3.1 | 交易响应有效期 | 自交易响应人提交交易响应文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 交易响应保证金 | 本项目要求递交交易响应保证金。 交易响应人可选择以下三种形式缴纳； 一、根据浙江省交通运输厅公布的浙江省公路工程设计企业信用评价结果（以交易响应截止日有效的信用等级为准），公路设计企业信用评价结果为AA级的交易响应人，可免缴交易响应保证金。（交易响应文件中须提供信用评价查询文件的扫描件） 二、交易响应人可选择工程保函形式：银行保函（由企业基本账户开户银行出具）、保险机构保证保险保单、融资担保公司），担保金额1.2万元； 交易响应文件中附工程保函扫描件及交易响应人基本结算户开户许可证或基本存款账户信息银行备案文件的扫描件。 三、交易响应人可选择提交交易响应保证金的形式：转账、电汇或企业网银 交易响应保证金的金额：1.2万元 1.交易响应保证金收款单位及账号： （1）开户银行：中国农业银行淳安县支行营业中心 收款人：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户 银行账号：19075201040025441 联系人：唐女士 联系电话：（0571)64819848 （2）开户银行：中国银行股份有限公司淳安支行 收款人：淳安县公共资源交易中心建设工程项目投标保证金专户 银行账号：366274820706 联系人：方先生联系电话：（0571)65125976 （3）开户银行：中国工商银行淳安排岭支行 收款人：淳安县公共资源交易中心建设工程项目投标保证金专户 银行账号：9558851202039075510 联系人：吴女士联系电话：（0571)64812603 在2024年04月03日09:30（即交易响应截止时间）前交易响应人必须把交易响应保证金从基本账户缴至指定的中行、工行、农行三家银行任一指定账户。保证金到账后，交易响应人应在建易交易响应保证金平台自行注册并打印“缴存确认单”；未开通建易投标保证金平台服务的交易响应单位须携带盖公司章的银行回单（注明该笔保证金关联的项目）到县行政服务中心一楼所缴款银行窗口打印“缴存确认单”。交易响应人须将“缴存确认单”按交易文件要求附在交易响应文件中，否则其交易响应文件将被拒绝； 重要提醒： 1、淳安县公共资源交易中心投标保证金收退由中行、工行、农行三家银行来操作，交易响应单位可以在上述三家银行中任选一家进行保证金缴存； 2、交易公告中涉及的交易响应保证金缴存确认均采用升级后的投标保证金系统； 3、交易响应人使用建易投标保证金平台系统前认真阅读《淳安县公共资源交易中心升级后的投标保证金系统正式上线通知》； 4、交易响应人需提前到行政服务中心一楼中行、工行、农行三家银行任一窗口办理企业基本账户登记（①经办人身份证；②盖公司章的开户许可证复印件；③盖公司章的营业执照复印件）； 5、以三家银行使用建易投标保证金平台打印的保证金缴存确认汇总表作为交易响应单位保证金缴存到账（方式一）的最终依据。为了不影响交易响应，汇款时在备注栏或附言内填写：联系人姓名和电话及项目名称（可以简略）或项目编号，缴款方式为电汇或企业网银。 |
| 3.4.4 | 交易响应保证金 | 1.交易响应人在项目关联成功后，若出现交易响应撤回、没有按交易文件规定递交交易响应文件、保证金金额不足、交易响应人不足三家等情形，“建易投标保证金平台”平台在交易会议（交易响应截止）后的第二个工作日自动退还交易响应人的投标保证金。 2.成交候选人公示期结束10天后，“建易投标保证金平台”平台自动退还成交候选人以外的交易响应保证金。 3.交易发起人完成成交结果公告后，“建易投标保证金平台”平台自动退还除成交人外的其他候选人的交易响应保证金。 4.交易发起人完成成交合同备案后，“建易投标保证金平台”平台根据成交人的退保证金申请退还成交人的交易响应保证金。 5.交易响应人缴纳保证金后，由于各种原因未与交易响应项目（标段）关联成功的，由交易响应人自行办理退款，“建易投标保证金平台”平台自动核对后沿原路退回交款账户。 6.交易项目终止的，保证金按以下规则退还： （1）尚未召开交易会议的项目，“建易投标保证金平台”平台在交易响应截止时间后的第二个工作日自动退还所有该项目已收到的交易响应保证金。 （2）已召开交易会议的项目，除交易发起人要求不予退还外，其他交易响应人的保证金，“建易投标保证金平台”平台在收到交易发起人发出项目终止指令后的第二个工作日自动退还。 7.交易项目发生异议或投诉等情况，交易发起人认为需要暂缓退还保证金的，应在系统自动退还前至少三个工作日书面通知县交易中心。 8.出现异议或投诉等情况应交易发起人要求暂缓退还的交易响应保证金，不受保证金有效期的约束。异议或投诉等情况处理完毕，交易发起人需及时向县交易中心反馈并对暂缓退还的保证金提出书面处理意见，县交易中心将根据交易发起人的意见处理这部分保证金。 9.交易发起人认为交易响应人存在交易文件约定的交易响应保证金不予退还的情形的，应在系统自动退还前至少三个工作日向县交易中心提出书面意见，相关保证金将按照交易发起人的意见划转到交易发起人指定账户。 10.交易响应保证金有效期到期前，交易发起人认为有必要延长交易响应有效期的，应将希望延长有效期的意向书面通知所有交易响应人，并将同意延长有效期的交易响应人名单及延长期限告知县交易中心登记后，交易响应保证金有效期按延长后计算。 11.除交易发起人决定不予退还的、交易响应人同意延长有效期的、交易响应人因自身原因提出暂缓退还的以及应交易发起人要求暂缓退还的交易响应保证金外，其余交易响应保证金在原交易响应有效期到期后第二个工作日自动退还。 12.交易响应人在交易响应期间银行基本账户发生变化时，应及时到县交易中心办理变更登记，以确保交易响应保证金及时准确地退还。 13.交易响应保证金退还时，同时退还银行同期存款利息。 |
| 3.6 | 交易响应人信息的核查 | 交易发起人有权核查交易响应人在交易响应文件中提供的材料，若在评标期间发现交易响应人提供了虚假资料，交易发起人有权对交易响应人的交易响应文件作否决交易响应处理，并没收其交易响应担保；若在评标结果公示期间发现作为成交候选人的交易响应人提供了虚假资料，交易发起人有权取消其成交资格并没收其交易响应担保；若在合同实施期间发现交易响应人提供了虚假资料，交易发起人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过1％签约合同价的金额作为违约金。同时交易发起人将交易响应人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
| 3.7.5 | 交易响应文件副本份数 | 副本4份；另加1份交易响应文件电子文件（光盘或U盘），成交人在成交后重新提交副本4 份给交易发起人。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 交易响应文件第一信封（商务及技术文件）内层封套： 交易响应人邮政编码：______________ 交易响应人地址：_______________ 交易响应人名称：_______________ 交易响应人联系人：______________ 交易响应人联系电话：______________ 交易发起人地址及名称：________________（寄） 交易响应文件第二信封（报价清单）内层封套： 交易响应人邮政编码：______________ 交易响应人地址：_______________ 交易响应人名称：_______________ 交易响应人联系人：______________ 交易响应人联系电话：______________ 交易发起人地址及名称：________________（寄） 交易响应文件外层封套： 送达交易响应文件地址：______________ 交易发起人名称：______________ （项目名称） 标段设计交易响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.3 | 交易响应文件的拒收 情形 | （1）未按交易文件要求密封的交易响应文件。 （2）交易响应文件未在交易响应截止时间前递交的。 |
| 4.2.2 | 递交交易响应文件地点 | 淳安县公共资源交易中心（地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政审批管理委员会办公室）商务大楼杭州市公共资源交易中心淳安分中心5楼第三开标室） |
| 4.2.6 | 交易发起人通知延后交易响应截止时间的时间 | 原定交易响应截止时间3天前 |
| 5.1 | 交易会议时间和地点 | 交易响应文件第一信封（商务及技术文件）交易会议时间：同交易响应截止时间 交易响应文件第一信封（商务及技术文件）交易会议地点：淳安县公共资源交易中心（地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号，淳安县行政审批管理委员会办公室五楼第三开标室） 交易响应文件第二信封（报价清单）交易会议时间：另行通知 交易响应文件第二信封（报价清单）交易会议地点： 淳安县公共资源交易中心（地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号，淳安县行政审批管理委员会办公室五楼第三开标室） |
| 5.2.1 | 交易会议程序 | （4）密封情况检查：由监标人检查交易响应文件密封情况； （5）交易会议唱标顺序：按后递交先唱标的顺序进行交易会议； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中交易发起人代表1人（以1:2比例随机抽取，且不得担任评标委员会主任），专家4人； 评标专家确定方式：从淳安县交通建设工程评标专家库中随机抽取4人，评标委员会主任在库选专家中推荐或随机抽取。 交易会议后发现有与交易发起人存在隶属关系的单位（企业）参加交易响应的，交易发起人不得派代表参加评标委员会。最终的评标委员会人数少于5人时应补抽专家。 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次交易采用综合评估法I。凡评标委员会拟作出否决交易响应决定的，应先向交易响应人进行询问核实。未进行询问核实程序的（交易响应人所留联系方式无法联系上、在30分钟内交易响应人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决交易响应决定。第三章“评标办法”中规定的否决交易响应情形，由评标委员会审核并经过 询问核实程序，且经三分之二及以上评委认定其交易响应文件作否决处理。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 否 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：2%签约合同价。 履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司 若选择银行保函则出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。 若采用融资担保公司保函，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。 |
| 9.5 | 投诉（监督部门） | 第9.5款细化为： 潜在交易响应人或其他利害关系人对交易文件有异议的，应当在交易响应截止时间3日前提出，交易发起人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，交易发起人应暂停交易活动。 交易响应人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出，交易发起人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，交易发起人应暂停交易活动。 交易发起人未按期答复异议事项，或交易响应人或其他利害关系人对交易发起人的答复不满意的，或交易响应人或其他利害关系人认为本次交易活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部门2013 年第 23 号令）办理。 监督部门： 淳安县交通运输局 邮编：311700 电话：0571-64812679 地址：淳安千岛湖镇阳光路106号 |
| 需要补充的其他内容 |
| 1.4.3 | 限制交易响应 | 1.4.3（10）项细化为： （10）被交通运输部、浙江省发展和改革委员会、浙江省交通运输厅书面通报限制投标，并在处罚期内的。 |
| 2.2 | 交易文件的澄清 | 第 2.2.款细化为： 2.2.1 交易响应人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在交易公告规定的截止时间前向交易发起人（或招标代理）提出。 2.2.2 澄清的内容影响交易响应文件编制的，交易发起人将在交易响应截止时间5日前，以电子文件形式上传至交易平台供交易响应人下载，不足5天的，交易发起人将顺延递交交易响应文件的截止时间。 澄清的内容不影响交易响应文件编制的，将在交易响应文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布。 2.2.3 潜在交易响应人应自行关注交易平台发布的补充文件，交易发起人不再一一通知。交易响应人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3 | 交易文件的修改 | 在交易响应截止时间5天前，交易发起人可以书面形式修改交易文件，交易文件的修改将以补遗书发布在淳安县公共资源交易平台上，交易响应人应当随时关注本项目“交易公告”栏，交易发起人不再一一通知。 |
| 2.4 | 交易文件的异议 | 补充2.4款 交易文件的异议： 潜在交易响应人或者其他利害关系人对交易文件有异议的，应当在交易响应截止时间3日前提出。交易发起人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 3.4 | 交易响应保证金 | 3.4.2项细化为： 交易响应保证金有效期应与交易响应有效期一致，交易发起人如果按本章第3.3.2项的规定延长了交易响应有效期，则交易响应保证金的有效期也相应延长。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 交易响应文件第一信封（商务技术文件）签字或盖章要求：在交易文件规定的法定代表人或其委托代理人签字处签署姓名；在交易文件规定的盖章处加盖单位公章； 交易响应文件第二信封（报价清单）签字或盖章要求：正本中的所有内容应由交易响应人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由交易响应人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖交易响应人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 本项目无须对法定代表人身份证明及授权委托书的真实性进行公证。 |
| 7.1 | 定标 | 7.1款细化为： 交易发起人依据评标委员会推荐的成交候选人经公示后确定成交人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐成交候选人的人数见交易响应人须知前附表。 |
| 7.2 | 成交通知 | 7.2款细化为： 本章第3.3款规定的交易响应有效期内，并报经相关主管部门备案后，交易发起人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的交易响应人。 |
| 7.4 | 签订合同 | 补充7.4.6项： 7.4.6排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照交易文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，交易发起人将重新交易。 |
| 10.4 | 保密规定 | 补充第10.4款 10.4保密规定 交易响应人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不得通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充10.3款 行贿查询： 对公示的推荐成交候选人及拟委任的项目负责人，由交易发起人通过中国裁判文书网按照交易文件约定对拟成交单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查实推荐成交候选人，或拟委任的项目负责人自2019年1月1日以来有行贿犯罪行为的（时间以法院判决书判决日期为准），则取消该成交候选人的成交资格。 |

附录

### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 设计企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 第SJ01标段 | 1.本次交易要求交易响应人必须具有独立法人资格，具备工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质； 2.本次交易不接受联合体交易响应。 3.设计甲、乙资质的交易响应人应为列入交通运输部网站“全国公路建设市场监督管理系统”中最新公布的公路工程设计资质企业名录，且交易响应人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 |

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 第SJ01标段 | / |

注：1．交易响应人应提供2019年1月1日以来完成的类似设计项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩证明应附：（1）中标（或成交）通知书（或合同协议书）的复印件；（2）设计批复文件（或准予行政许可决定书）的复印件。序号（1）（2）两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以施工图设计批复文件（或准予行政许可决定书）为准。

上述资料中的设计单位名称与交易响应人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

- 设计单位名称发生变更的，但已提供法定部门的批准材料。

- /     （交易发起人认可的其他情形）。

工程规模的解释顺序为：施工图设计批复文件（或准予行政许可决定书）、合同协议书、中标（或成交）通知书；如果交易响应人提供的上述证明材料均无法体现出业绩的建设规模或技术指标（如有），则交易响应人还需要提供项目发包人（或项目业主或项目行业主管部门）出具的证明材料，否则业绩不予认可。

### 附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称，担任过一项公路工程的设计项目的项目负责人，自2019年1月1日以来，无行贿犯罪行为。 |
| 路基路面分项负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称，担任过一项公路工程设计项目的路基路面分项负责人，3年及以上相关设计工作经验。 |
| 工程造价分项负责人 | 1 | 具有助理工程师及以上职称、具有造价执业资格证书（包括：住房城乡建设部颁发的注册造价工程师资格证书，或交通运输部颁发的公路工程造价人员乙级及以上资格证书，或人社部和交通运输部颁发的二级及以上造价工程师（交通运输工程专业）职业资格证书或注册证书，3年及以上相关设计工作经验。 |
| 交通工程分项负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称，3年及以上相关设计工作经验。 |
| 后续服务工作负责人 | 1 | 由负责本设计项目的项目负责人或分项负责人（交通工程除外）担任 |

1、交易响应人需提供拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的查询文件，拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为以中国裁判文书网查询结果为准）。

2、主要人员证明材料应附：①拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如造价工程师执业证书等）的复印件等。

对项目负责人或其他分项负责人有业绩要求的，还应提供其满足资格审查条件的相关业绩证明材料复印件，业绩证明材料：中标（或成交）通知书或合同协议书或项目发包人（或项目业主或项目行业主管部门）出具的证明；以上材料中应体现人员的姓名、任职、公路规模、等级标准，否则业绩不予认可。

### 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 第SJ01标段 | 1、无交易响应人须知第1.4.3项的情形； 2、自2019年1月1日以来，交易响应人无行贿犯罪行为，交易响应人无行贿犯罪行为以中国裁判文书网查询结果为准。 3、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的交易响应人。 4、在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的。 |

注：交易响应人需提供无行贿犯罪行为查询文件、在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的查询文件、国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的查询文件。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《淳安县限额以下公共资源交易管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本交易项目已具备交易条件，现对本标段勘察设计进行交易。

1.1.2 本交易项目交易发起人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“交易响应人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

本交易项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“交易响应人须知前附表”。

1.3 交易范围和勘察设计周期

本次交易范围及勘察设计周期：见“交易响应人须知前附表”。

1.4 交易响应人资格要求

1.4.1本交易项目对交易响应人资质条件、业绩、人员、信誉的要求见“交易响应人须知前附表”。

1.4.2“交易响应人须知前附表”规定接受联合体交易响应的，除应符合本章第1.4.1项和“交易响应人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按交易文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中交易响应，否则，相关交易响应文件均作否决交易响应处理；

(4）联合体各方应分别按照本交易文件的要求，填写交易响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给交易发起人；联合体牵头人所提交的交易响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在交易响应、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  交易响应人不得存在下列任一情形：

（1）为交易发起人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本交易项目的代建人；

（3）为本交易项目提供招标代理服务的；

（4）与本交易项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本交易项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本交易项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）经评标委员会认定会对承担本交易项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（10）被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处罚期未满的；

（11）为投资参股本交易项目的法人单位。

1.5 费用承担

交易响应人准备和参加交易响应活动发生的所有费用自理。

1.6 保密

参与交易活动的各方应对交易文件和交易响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与交易有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 “交易响应人须知前附表”规定组织踏勘现场的，交易发起人按“交易响应人须知前附表”规定的时间、地点组织交易响应人踏勘项目现场。

1.9.2 交易响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除交易发起人的原因外，交易响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 交易发起人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供交易响应人在编制交易响应文件时参考，交易发起人不对交易响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10 交易响应预备会

1.10.1 “交易响应人须知前附表”规定召开交易响应预备会的，交易发起人按“交易响应人须知前附表”规定的时间和地点召开交易响应预备会，澄清交易响应人提出的问题。

1.10.2 交易响应人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达交易发起人，以便交易发起人澄清。

1.10.3 交易响应预备会后，交易发起人在交易响应人须知第2.2.2项规定的时间内，将对交易响应人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买交易文件的交易响应人。该澄清内容为交易文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。交易响应人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

(1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察设计工作，且必须经发包人同意和批准。

(2）分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

(3）其他要求：交易响应人应将拟定的分包计划，按第六章“交易响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”并提供相关证件的复印件（如有分包），且交易响应人成交后的分包应满足合同条款第3.6款的相关要求。

1.12偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1交易响应文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对交易响应价进行算术性错误修正后，最终交易响应报价超过最高交易响应限价（如有）的，属于重大偏差，视为未能对交易文件作出实质性响应，按否决交易响应处理。

1.12.2 交易响应文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对交易响应价进行算术性错误修正后，最终交易响应报价未超过最高交易响应限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”所列的交易响应报价的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善。

1.12.3 评标委员会对交易响应文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8款的规定予以修正并要求交易响应人进行澄清；

(2) 对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的40%。

2. 交易文件

2.1 交易文件的构成

本交易文件包括：

(1）交易公告；

(2）交易响应人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）勘察设计技术要求；

(6）交易响应文件格式；

(7)“交易响应人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第1. 10款、第2.2款和第2.3款对交易文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成交易文件的组成部分。

当交易文件、交易文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 交易文件的澄清

2.2.1交易响应人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向交易发起人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求交易发起人对交易文件予以澄清。

2.2.2交易文件的澄清将在“交易响应人须知前附表”规定的交易响应截止时间5天前以书面形式发给所有购买交易文件的交易响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距交易响应截止时间不足5天，相应延长交易响应截止时间。交易发起人有责任保证所有购买交易文件的交易响应人收到交易文件的澄清。

2.2.3 交易响应人在收到澄清后，应在“交易响应人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知交易发起人，确认已收到该澄清。

2.3 交易文件的修改

2.3.1在交易响应截止时间5天前，交易发起人可以书面形式修改交易文件，并通知所有已购买交易文件的交易响应人。如果修改交易文件的时间距交易响应截止时间不足5天，相应延长交易响应截止时间。交易发起人有责任保证所有购买交易文件的交易响应人收到交易文件的修改。

2.3.2 交易响应人收到修改内容后，应在“交易响应人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知交易发起人，确认已收到该修改。

3. 交易响应文件

3.1 交易响应文件的构成

3.1.1.交易响应文件采用的形式见“交易响应人须知前附表”。

3.1.2若采用双信封形式，交易响应文件构成如下：

第一信封（商务及技术文件）

第一卷 商务文件

（1）交易响应函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）交易响应保证金；

（5）拟分包项目情况表；

（6）资格审查表；

（7）其他材料。

第二卷 技术文件

（8）技术建议书。

第二信封（报价清单）

第三卷 报价清单

（1）报价函；

（2）报价清单说明；

（3）公路工程勘察工作报价清单表；

（4）公路工程设计工作报价清单表；

（5）报价清单汇总表；

3.1.3若采用单信封形式，交易响应文件构成如下：

第一卷 商务文件

（1）交易响应函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）交易响应保证金；

（5）拟分包项目情况表；

（6）资格审查资料；

（7）其他材料。

第二卷 技术文件

（8）技术建议书。

3.1.4 “交易响应人须知前附表”规定不接受联合体交易响应的，或交易响应人没有组成联合体的，交易响应文件不包括本章第3.1.2（3）目或3.1.3（3）目所指的联合体协议书。

3.2 交易响应报价

3.2.1交易响应人应根据《工程勘察设计收费标准》的相关规定以及本交易文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.2 若采用综合评估法I，则交易响应人应按第六章“交易响应文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。交易发起人设有最高交易响应限价的，应在“交易响应人须知前附表”中明确；同时，本项目交易响应人的交易响应报价不得高于交易发起人公布的最高交易响应限价（如有），否则作否决交易响应处理。

3.2.3 若采用综合评估法II，交易发起人将在“交易响应人须知前附表”中公布本项目的固定勘察设计费。交易响应人应按交易发起人公布的固定勘察设计费在交易响应函中填报；交易响应人未按固定勘察设计费填报的，作否决交易响应处理。

3.3 交易响应有效期

3.3.1 在“交易响应人须知前附表”规定的交易响应有效期内，交易响应人不得要求撤销或修改其交易响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长交易响应有效期的，交易发起人以书面形式通知所有交易响应人延长交易响应有效期。交易响应人同意延长的，应相应延长其交易响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其交易响应文件；交易响应人拒绝延长的，其交易响应失效，但交易响应人有权收回其交易响应保证金。

3.4 交易响应保证金

3.4.1 交易响应人在递交交易响应文件的同时，应按“交易响应人须知前附表”规定的金额、担保形式和第六章“交易响应文件格式”规定的交易响应保证金格式递交交易响应保证金，并作为其交易响应文件的组成部分。联合体交易响应的，其交易响应保证金由牵头人递交，并应符合“交易响应人须知前附表”的规定。

交易响应保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或交易发起人规定的其他形式。

（1）若采用电汇，交易响应人应在“交易响应人须知前附表”规定的交易响应保证金递交截止时间之前，将交易响应保证金由交易响应人的基本账户一次性汇入交易发起人指定账户，否则视为交易响应保证金无效。交易发起人指定账户的账户名称、开户银行及账号见“交易响应人须知前附表”。

（2）若采用银行保函，则应由交易响应人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用交易文件提供的格式，银行保函原件应装订在交易响应文件的正本之中。

3.4.2交易响应保证金应在交易响应有效期满后30天内保持有效，交易发起人如果按本章第3.3.2项的规定延长了交易响应有效期，则交易响应保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 交易响应人不按本章第3.4.1项和第3.4.2项要求提交交易响应保证金的，其交易响应文件作否决交易响应处理。

3.4.4 交易发起人最迟应当在与成交人签订合同后5日内，向未成交的交易响应人和成交人退还交易响应保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，交易响应保证金将不予退还：

（1）交易响应人在规定的交易响应有效期内撤销或修改其交易响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按交易文件规定提交履约担保；

（3）交易响应人不接受依据评标办法的规定对其交易响应文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）交易响应人提交了虚假资料。

3.5 资格审查表

3.5.1 交易响应人须按交易文件第六章“交易响应文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 “交易响应人须知前附表”规定接受联合体交易响应的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3交易响应人在交易响应文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6 交易响应人信息的核查

交易发起人有权核查交易响应人在交易响应文件中提供的材料，若在评标期间发现交易响应人提供了虚假资料，交易发起人有权对交易响应人的交易响应文件作否决交易响应处理，并没收其交易响应担保；若在评标结果公示期间发现作为成交候选人的交易响应人提供了虚假资料，交易发起人有权取消其成交资格并没收其交易响应担保；若在合同实施期间发现交易响应人提供了虚假资料，交易发起人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时交易发起人将交易响应人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.7 交易响应文件的编制

3.7.1交易响应文件应按第六章“交易响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为交易响应文件的组成部分。

3.7.2 交易响应文件应当对交易文件有关勘察设计周期、交易响应有效期、技术要求、交易范围等实质性内容作出响应。

若采用双信封形式，第3.7.3项采用以下条款：

3.7.3 交易响应文件应用不褪色的材料书写或打印。交易响应文件第二信封（报价清单）正本中的所有内容应由交易响应人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由交易响应人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖交易响应人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

若采用单信封形式，第3.7.3项采用以下条款：

3.7.3 交易响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

3.7.4如果交易响应文件由委托代理人签署，则交易响应人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由交易响应人的法定代表人亲自签署交易响应文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

以联合体形式参与交易响应的，交易响应文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）须由联合体牵头人按上述规定出具。

交易响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由交易响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5 交易响应文件正本一份， 副本份数见“交易响应人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或副本的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 交易响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录且逐页标注连续页码。交易响应文件不得采用活页夹装订，否则，交易发起人对由于交易响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4. 交易响应

4.1 交易响应文件的密封和标识

若采用双信封形式，第4.1.1项和4.1.2项采用以下条款：

4.1.1本次交易采用双信封形式，第一信封（商务及技术文件）的正本与副本统一包装在一个内层封套中。第二信封（报价清单）的正本与副本及交易响应文件电子文件（如需要）统一包装在同一个内层封套里，然后将第一、第二信封统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何交易响应人的识别标志。

4.1.2交易响应文件的内层封套上应清楚地标记“交易响应文件第一信封（商务及技术文件）”或“交易响应文件第二信封（报价清单）”，封套上应写明的其他内容见“交易响应人须知前附表”。

若采用单信封形式，第4.1.1项和4.1.2项采用以下条款：

4.1.1 交易响应文件的正本、副本及交易响应文件电子文件（如需要）统一包装在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何交易响应人的识别标志。

4.1.2 交易响应文件的内、外层封套上应写明的内容见“交易响应人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求对外层封套进行密封和加写标记的交易响应文件，交易发起人不予受理。

4.2 交易响应文件的递交

4.2.1 交易响应人应在本章第2.2.2项规定的交易响应截止时间前递交交易响应文件。

4.2.2 交易响应人递交交易响应文件的地点：见“交易响应人须知前附表”。

4.2.3交易响应人所递交的交易响应文件不予退还。

4.2.4 交易发起人收到交易响应文件后，向交易响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的交易响应文件，交易发起人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，交易发起人如果决定延后交易响应截止时间，应在“交易响应人须知前附表”规定的时间前，以书面形式通知所有交易响应人延后交易响应截止时间。在此情况下，交易发起人和交易响应人的权利和义务相应延后至新的交易响应截止时间。

4.3 交易响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的交易响应截止时间前，交易响应人可以修改或撤回已递交的交易响应文件，但应以书面形式通知交易发起人。

4.3.2 交易响应人修改或撤回已递交交易响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖单位章。交易发起人收到书面通知后，向交易响应人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为交易响应文件的组成部分。修改的交易响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 交易会议

若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1 交易会议时间和地点

交易发起人将按照本章“交易响应人须知前附表”第5.1款规定的交易会议时间和地点分别对交易响应文件第一信封（商务及技术文件）和对交易响应文件第二信封（报价清单）公开召开交易会议，并邀请所有交易响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

交易响应人若未派法定代表人或委托代理人出席交易会议活动，或未在交易会议记录上签字，视为该交易响应人默认交易会议结果。

若采用单信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1 交易会议时间和地点

交易发起人将按照本章“交易响应人须知前附表”第5.1款规定的交易会议时间和地点公开召开交易会议，并邀请所有交易响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

交易响应人若未派法定代表人或委托代理人出席交易会议活动，或未在交易会议记录上签字，视为该交易响应人默认交易会议结果。

若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2 交易会议程序

5.2.1 主持人按下列程序对交易响应文件第一信封（商务及技术文件）进行交易会议：

（1）宣布交易会议纪律；

（2）公布在交易响应截止时间前递交交易响应文件的交易响应人名称，并点名确认交易响应人是否派人到场；

（3）宣布交易会议人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“交易响应人须知前附表”规定检查交易响应文件的密封情况；

（5）按照“交易响应人须知前附表”的规定确定并宣布交易响应文件交易会议顺序；

（6）按照宣布的交易会议顺序当众交易会议，公布交易响应人名称、标段名称、交易响应函的相关内容，并记录在案；

（7）交易响应人代表、交易发起人代表、监标人、记录人等有关人员在交易会议记录上签字确认；

（8）交易会议结束。

5.2.2 若交易发起人宣读的内容与交易响应文件不符时，交易响应人有权在交易会议现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其交易响应文件。若交易响应人现场未提出异议，则认为交易响应人已确认交易发起人宣读的内容。

5.2.3 交易响应文件第二信封（报价清单）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4 交易发起人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对交易响应文件第二信封（报价清单）进行交易会议。主持人按下列程序进行交易会议：

（1）宣布交易会议纪律；

（2）当众拆开交易响应文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过交易响应文件第一信封（商务及技术文件）评审的交易响应人名单，并点名确认交易响应人是否派人到场；

（3）宣布交易会议人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“交易响应人须知前附表”规定检查交易响应文件的密封情况；

（5）按照“交易响应人须知前附表”的规定确定并宣布交易响应文件交易会议顺序；

（6）按照宣布的交易会议顺序对通过交易响应文件第一信封（商务及技术文件）评审的交易响应文件第二信封（报价清单）当众交易会议，公布交易响应文件第二信封（报价清单）的交易响应人名称、标段名称、交易响应报价，并记录在案；

（7）交易响应人代表、交易发起人代表、监标人、记录人等有关人员在交易会议记录上签字确认；

（8）交易会议结束。

5.2.5  第二信封（报价清单）交易会议过程中，若交易发起人发现交易响应人未在报价函上填写交易响应总价，交易发起人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会。

5.2.6若交易发起人宣读的内容与交易响应文件不符时，交易响应人有权在交易会议现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其交易响应文件。若交易响应人现场未提出异议，则认为交易响应人已确认交易发起人宣读的内容。

若采用单信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2 交易会议程序

5.2.1 主持人按下列程序进行交易会议：

（1）宣布交易会议纪律；

（2）公布在交易响应截止时间前递交交易响应文件的交易响应人名称，并点名确认交易响应人是否派人到场；

（3）宣布交易会议人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“交易响应人须知前附表”规定检查交易响应文件的密封情况；

（5）按照“交易响应人须知前附表”的规定确定并宣布交易响应文件交易会议顺序；

（6）按照宣布的交易会议顺序当众召开交易会议，公布交易响应人名称、标段名称、交易响应函的相关内容，并记录在案；

（7）交易响应人代表、交易发起人代表、监标人、记录人等有关人员在交易会议记录上签字确认；

（8）交易会议结束。

5.2.2 若交易发起人宣读的内容与交易响应文件不符时，交易响应人有权在交易会议现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其交易响应文件。若交易响应人现场未提出异议，则认为交易响应人已确认交易发起人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由交易发起人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由交易发起人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家人数应不少于成员总数的2/3，具体构成见“交易响应人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）交易发起人或交易响应人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与交易响应人有经济利益关系，可能影响对交易响应公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本项目采用的评标方法见“交易响应人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对交易响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

评标结果应在交易项目所在地省级交通运输主管部门政府网站上公示。

7. 合同授予

7.1 定标

除“交易响应人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定成交人外，交易发起人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交人。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的交易响应有效期内，交易发起人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的交易响应人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交人应按“交易响应人须知前附表”规定的金额、担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向交易发起人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“交易响应人须知前附表”规定的金额、担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“交易响应人须知前附表”中说明，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其交易响应保证金不予退还，并由交易发起人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.4 签订合同

7.4.1 交易发起人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据交易文件和成交人的交易响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，交易发起人取消其成交资格，其交易响应保证金不予退还，并由交易发起人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出成交通知书后，交易发起人无正当理由拒签合同的，交易发起人向成交人退还交易响应保证金。

交易发起人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为成交的条件，不得与成交人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对交易响应报价进行修正后，若修正后的最终交易响应报价小于第二信封交易会议时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终交易响应报价为准；

（2）按照评标办法规定对交易响应报价进行修正后，若修正后的最终交易响应报价大于第二信封交易会议时的报价函文字报价，则签订合同时以交易会议时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署先复印后加盖单位章后生效。若为联合体交易响应，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署先复印后加盖单位章。发包人和成交人在签订合同协议书的同时需按照本交易文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，交易发起人取消了成交人的成交资格，在此情况下，交易发起人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织交易。

8. 重新交易和不再交易

8.1 重新交易

有下列情形之一的，交易发起人将重新交易：

（1）交易响应截止时间止，交易响应人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有交易响应的；

（3）成交候选人均未与交易发起人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再交易

重新交易后交易响应人仍少于3个或者所有交易响应被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行交易。

9. 纪律和监督

9.1 对交易发起人的纪律要求

交易发起人不得泄露交易活动中应当保密的情况和资料，不得与交易响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对交易响应人的纪律要求

交易响应人不得相互串通交易响应或者与交易发起人串通交易响应，不得向交易发起人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义交易响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；交易响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对交易响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对交易响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

交易响应人和其他利害关系人认为本次交易活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见“交易响应人须知前附表”。

10.其他规定

10.1 自购买交易文件之日起，交易响应人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（交易文件的澄清、修改等）能及时通知交易响应人，并能及时反馈信息，否则交易发起人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见“交易响应人须知前附表”。

附件1 工程概况及交易范围

工程概况及交易范围

一、工程概况

本次交易2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程包括赤西线、屏郑线、沈白线、郑石线、仰韩线、溪柳线、淳朱线、新下线、昌浓线、富玳线、淳桐线、塘源线、临龙线、潭将线、何五线、郑杏线、千神线、大郑线、姚康线、杨狭线、铜西线、周凤线、叶主线、富毛线、浪螺线、淳施线等26条路段的路面维修，共计实施大中修里程30.06公里。

本次设计交易设1个标段，第SJ01标段：

第SJ01标段：本项目的设计包括公路工程[包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等]的施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单编制、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作。

设计周期：

（1）合同签订并在项目业主发出指令后1个月内，按业主指令分别提交各线路施工图设计文件送审稿；

（2）上级主管部门审查意见后7天内，对各设计文件及专题研究报告进行修改完善，提交施工图设计文件最终稿；

（3）根据发包人项目施工招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单编制、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料。

（4）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。

二、设计费计费额

设计费计费额：2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程3036万元。

三、交易项目位置示意图（略）

附件2设计原始资料

设计原始资料

一、交易发起人向各交易响应人提供下列原始文件：

无

二、下述资料由交易响应人依据设计需要自行搜集

公路工程设计：

交易响应人应根据实际需要，自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。

公路工程设计：

- 相关路网交通工程设施的配置资料。

- 沿线高压供电的资料。

- 沿线管线的资料。

4、  沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

## 附表一：第一个信封（商务及技术文件）交易会议记录表

（项目名称）        标段设计

第一个信封（商务及技术文件）交易会议记录表

交易会议时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 交易响应人 | 送达情况 | 密封情况 | 项目负责人 | 是否参加第二信封交易会议 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

交易发起人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

## 附表二：第二个信封（报价清单）交易会议记录表

（项目名称）        标段设计

第二个信封（报价清单）交易会议记录表

交易会议时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 交易响应人 | 交易响应报价（元） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

交易发起人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

## 附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（交易响应人名称）：

（项目名称）设计交易的评标委员会，对你方的交易响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至               （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

（项目名称）设计交易评标委员会

交易发起人：                     （盖单位章）

年         月         日

## 附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）设计交易评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

交易响应人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附表五：成交通知书

成交通知书

（成交人名称）：

你方于         （交易响应日期）所递交的         （项目名称）         标段设计交易响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：                   元。

设计周期：      。

项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订设计合同，在此之前按交易文件第二章“交易响应人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

交易发起人：                    （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

年        月        日

## 附表六：成交结果通知书

成交结果通知书

（未成交人名称）：

我方已接受                   （成交人名称）于                  （交易响应日期）所递交的            ________________（项目名称）            标段设计交易响应文件，确定            （成交人名称）为成交人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

交易发起人：                    （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

年        月        日

## 附表七：确认通知

确认通知

（交易发起人名称）：

我方已接到你方      年    月     日发出的________________（项目名称）        标段设计交易关于___________的通知，我方已于      年    月     日收到。

特此确认。

交易响应人：                    （盖单位章）

年        月        日

第三章  评标办法

# 第三章 评标办法（综合评估法I）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一信封资格审查 | （1）交易响应人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）； （2）交易响应人的资质证书有效且等级符合交易文件第二章“交易响应人须知前附表”附录1的规定； （3）交易响应人的业绩符合交易文件第二章“交易响应人须知前附表”附录2的规定； （4）交易响应人的主要人员资格符合交易文件第二章“交易响应人须知前附表”附录3的规定； （5）交易响应人的信誉符合交易文件第二章“交易响应人须知前附表”附录4的规定； （6）交易响应人不存在第二章“交易响应人须知”第1.4.3项规定的情形； （7）交易响应人未以联合体方式参与交易响应。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 第一信封初步评审 | （1）交易响应文件按照交易文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）交易响应文件上法定代表人或授权代理人的签字或盖章、交易响应人的单位公章盖章齐全，符合交易文件规定； （3）交易响应人按照第二章“交易响应人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和账户等要求提供了交易响应保证金； （4）交易响应人按照第二章“交易响应人须知”第3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明，同时内容完全满足交易文件规定； （5）交易响应人未提出分包； （6）交易响应文件载明的交易项目完成期限未超过交易文件规定的时限； （7）交易响应文件中未出现有关交易响应报价的内容； （8）交易响应文件中没有对交易发起人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对交易响应人的责任和义务提出实质性修改； （9）交易响应人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的任何一种串通投标行为或弄虚作假行为或其他违法行为； （10）交易响应文件未附有交易发起人不能接受的条件。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | 第一信封详细评审 | 评审因素 评分值 （1）交易响应文件第一信封（商务文件）： 55分 a.交易响应人与本项目相关的具体业绩 20分 b.拟投入本项目的人员资格和能力 30分 C.交易响应人信誉 5分 （2）交易响应文件第一信封（技术文件）： 35分 d.对交易项目的理解和总体设计思路 10分 e.交易项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 10分 f.设计工作量的计划安排 6分 g.设计的质量保证措施、进度保证措施 6分 h.后续服务的安排及保证措施 3分 （3）评审要求 交易响应文件第一信封（商务文件）由评标委员会统一打分；交易响应文件第一信封（技术文件）由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定，该平均值去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数。 |
| 2.7 | 第二信封初步评审 | (1) 第二信封（报价清单）按照交易文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整； （2）第二信封（报价清单）中法定代表人或授权代理人的签字或盖章、交易响应人的单位公章盖章齐全，符合交易文件规定； (3) 在报价函上填写了交易响应总价（包括大写金额和小写金额），交易响应人总价不高于交易发起人公布的最高交易响应限价，且报价唯一； （4）未修改交易发起人给定的暂列金额（如有）。 |
| 2.9 | 第二信封澄清 | 第二信封澄清过程中，发生以下任一情形，作否决交易响应处理： (1) 交易响应人拒绝确认算术性修正后的报价； (2) 修正后的最终交易响应报价超过最高交易响应限价。 |
| 2.10 | 第二信封详细评审 | 评审因素 评分值 （3）交易响应文件第二信封（报价清单）： 10分 i.交易响应价 10分 |
| 2.12 | 评标结果 | 推荐的成交候选人的人数为1名 |

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| a. | 交易响应人与本项目相关的具体业绩 | 20分 | 类似设计 项目业绩 | 18～20分 | 满足资格审查条件的，得基本分18分。 自2019年1月1日以来每完成一项农村公路大中修工程设计任务的加1分，最多加2分。（证明材料要求同附录2资格审查条件业绩最低要求） |
| b. | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 30分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 9～10分 | 满足资格审查条件（主要人员最低要求）的，得基本分9分； 项目负责人职称等级提高的加1分； |
|  |  |  | 各分项负责人任职资格与业绩 | 13～15分 | 满足资格审查条件（主要人员最低要求）的，得基本分13分；各分项负责人每有一人提高职称等级，加1分，最多加2分； |
|  |  |  | 后续服务负责人任职资格与业绩 | 4～5分 | 满足资格审查条件（主要人员最低要求）的，得基本分4分；由项目负责人担任后续服务工作负责人的，加1分。 |
| c. | 交易响应人的信誉 | 5分 | 信息公开 | 0~5分 | 交易响应人在浙江省交通运输信用综合管理服务系统（浙江交通－〉信用交通－〉交通工程基础信息）中向社会公开信息的，得2分； 项目负责人的职称等相关证书在浙江省交通运输信用综合管理服务系统（浙江交通－〉信用交通－〉交通工程基础信息）中公开的 ，得1 分。 其他所有分项负责人的职称等相关证书信息在浙江省交通运输信用综合管理服务系统（浙江交通－〉信用交通－〉交通工程基础信息）中公开的得2 分，否则不得分。 |
|  |  |  | 不良信誉扣分 | -2~0分 | 近1年来（自2023年1月 1 日以来），交易响应人被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣 1 分，隐瞒不报的一经查实，作否决交易响应处理，并视为交易响应人提供虚假资料。 近5年来（自2019年1月 1 日以来），交易响应人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决交易响应处理，并视为交易响应人提供虚假资料。 |

续上表

| 评审因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| d. | 对交易项目的理解和总体设计思路 | 10分 | 对交易项目的理解和总体设计思路 | 8～10分 | 对本项目理解基本正确、总体设计思路基本清晰的，得基本分8分； 理解深刻、有独到见解，总体设计思路清晰的，酌情加分，最多加2分。 |
| e. | 交易项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10分 | 交易项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 8～10分 | 对交易项目设计的特点、重点、难点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分8分； 对交易项目设计的特点、重点、难点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多加2分。 |
| f. | 设计工作量及计划安排 | 6分 | 设计工作量及计划安排 | 4.8～6分 | 设计工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分4.8分； 设计工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多加1.2分。 |
| g. | 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 6分 | 交易项目设计的质量保证措施、进度保证措施 | 4.8～6分 | 满足设计工作进度要求、质量和进度保证措施基本可行的，得基本分4.8分； 满足设计工作进度要求、质量和进度保证措施切实可行的，酌情加分，最多加1.2分。 |
| h. | 后续服务的安排及保证措施 | 3分 | 后续服务的安排及保证措施 | 2.4～3分 | 后续服务安排及措施，符合交易文件要求的，得2.4分； 提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加0.6分。 |

续上表

| 评审因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| ii. | 交易响应价 | 10分 | 交易响应价的确定：交易响应价＝报价函文字报价 |
|  |  |  | 评标基准价的确定：按第一信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序，对交易响应人的第二信封（报价清单）通过初步评审及算术性修正后交易响应报价不低于最高交易响应限价的80%（含）的前三名（若不足三名，则选取相应数量）交易响应人交易响应价作算术平均，将该平均值作为评标基准价 |
|  |  |  | 交易响应价得分计算公式为： （1）如果交易响应人的交易响应价〉评标基准价，则交易响应价得分＝F－（交易响应人交易响应价－评标基准价）/评标基准价×100× E1； （2）如果交易响应人的交易响应价≤评标基准价，则交易响应价得分＝F＋（交易响应人交易响应价－评标基准价）/评标基准价×100× E2。 其中：F＝ 10 ；E1＝ 0.2；E2＝ 0.1。 交易响应价最低得分为0分 |
| 需要补充的其他内容： 评标办法第2.5款细化为： 2.5第一信封详细评审 评标委员会只对通过初步评审的交易响应文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各交易响应人的商务和技术得分。所有评委评分去掉最高分和最低分后的算术平均值为第一信封（商务及技术文件）的最终得分（保留两位小数）。 评标办法第2.12款细化为： 2.12 评标结果 评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐成交候选人并向交易发起人提交书面评标报告。 |

## 1.总则

本次评标采用综合评估法I，评标委员会对满足交易文件实质性要求的交易响应文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据交易发起人授权直接确定成交人。

## 2.评标程序和评审标准

2.1  评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1  第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审。

2.1.2  第二信封初步评审；

第二信封算术性修正；

第二信封澄清（如果需要）；

第二信封详细评审。

2.1.3  综合评价，推荐成交候选人。

2.1.4  编写评标报告。

2.2  第一信封资格审查

评标委员会首先对交易响应人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作否决交易响应处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求交易响应人提交第二章“交易响应人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3  第一信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的交易响应文件第一信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决交易响应处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.4  第一信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求交易响应人对所提交交易响应文件中含义不明确、 对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受交易响应人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超过交易响应文件的范围或者改变交易响应文件的实质性内容。交易响应人的书面澄清、说明和补正属于交易响应文件的组成部分。

评标委员会对交易响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求交易响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出交易文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5  第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的交易响应人的交易响应文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各交易响应人的商务和技术得分。

2.6  第二信封交易会议

第一信封（商务及技术文件）评审结束后，交易发起人将按照第二章“交易响应人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过交易响应文件第一信封（商务及技术文件）评审的交易响应文件第二信封（报价清单）进行交易会议。

2.7  第二信封初步评审

评标委员会对通过交易响应文件第一信封（商务及技术文件）评审的交易响应文件第二信封（报价清单）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决交易响应处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.8  第二信封算术性修正

评标委员会对通过交易响应文件第二信封（报价清单）初步评审的交易响应人的交易响应报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

(1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

(3) 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

2.9  第二信封澄清

算术性修正后的报价如果与交易响应人原报价不同，评标时将书面通知交易响应人进行澄清，交易响应人应确认算术性修正后的报价；如交易响应人拒绝确认，则其交易响应文件将不予评审，作否决交易响应处理，同时没收其交易响应担保。修正后的最终交易响应报价仅作为签订合同的一个依据，不参与交易响应价得分的计算。

修正后的最终交易响应报价若超过最高交易响应限价（如有），交易响应人的交易响应文件作否决交易响应处理。

2.10  第二信封详细评审

计算所有通过第二信封（报价清单）初步评审以及算术性修正后的交易响应人的交易响应价得分。交易响应价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

2.11  评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各交易响应人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对交易响应人进行排名。如最终得分相同时，则交易响应文件第一信封（商务和技术文件）得分较高的优先。

2.12  评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐成交候选人并向交易发起人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用合同条款

## 1.定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计交易的工程。

1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.3 设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其交易响应文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.4 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。

1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.6 项目负责人：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。

1.7 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。

1.8 勘察设计合同：指合同协议书、成交通知书、交易响应函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9 勘察设计技术要求： 是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部（包括原交通部，下同）颁布的关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

1.10 勘察设计： 指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量，工程地质与水文地质勘察，专项勘察，材料试验，科学研究试验，路线、路基、路面设计，桥涵设计，隧道设计，交叉设计，交通工程及沿线设施设计，环保及绿化设计，水土保持设计和景观设计以及经济调查，概、预算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。

1.11 勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。

1.12 设计文件：指设计人按现行国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。

1.13 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.14 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

1.15 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第7.5款的规定使用。

1.16 勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。

重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。

1.17 不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.18 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.19 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

## 2.发包人的责任与义务

2.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。

2.2 发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

2.3 在设计人员进入现场进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.4 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.5 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的交易响应文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

2.6 发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。

2.7 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

## 3.设计人的责任与义务

3.1 设计人的一般责任与义务

3.1.1 设计人应根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。

3.1.2 设计人应按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

3.1.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

3.1.4 设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

3.1.5 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其他有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。

3.1.6 设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用未成交人交易响应文件中技术方案的，应当征得该交易响应人的书面同意，并支付合理的使用费用。

3.1.7 发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。

3.1.8 发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

3.1.9 设计人必须接受发包人的指示，积极配合咨询单位工作。

3.2  勘察的一般规定

3.2.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。

设计人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

设计人及勘察人员对勘察结论负责。

3.2.2 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

3.2.3 勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

3.2.4 在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。

3.2.5 设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。

3.2.6 设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。

如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

3.3 设计的一般规定

3.3.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

设计人及设计人员对其设计负责。

3.3.2 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

3.3.3 设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；

（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；

（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；

（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

3.3.4 设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

3.3.5 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在交易阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。

3.3.6 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

3.3.7 当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

3.3.8 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

3.3.9 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

3.4 后续服务

3.4.1 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加交易响应预备会，就有关设计问题进行答疑。

3.4.2 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

3.4.3 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或者发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用应视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付费用。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

3.5 履约保函

3.5.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约保函。如履约担保采用银行保函，则应符合交易文件第四章规定的格式并由满足专用合同条款规定级别的银行开具。执行本款规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之前，设计人应保证履约保函一直有效。

3.5.2 联合体的履约担保由联合体牵头人提交或出具。

3.5.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。

3.6 转包和分包

3.6.1 设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包。

3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。

3.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

3.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

3.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

3.6.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

3.7 人员保证与变更

3.7.1 设计人应安排交易响应文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人及设计代表不得更换。

3.7.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。

3.7.3 设计人的工作进度没有达到设计人交易响应文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.7.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

3.8.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的勘察报告和设计文件。

3.8.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

3.9 其他义务

设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。

## 4.勘察设计周期及提交成果

4.1 勘察设计周期及提交成果

设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。

4.2 勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交

设计人应在接到成交通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

4.3 专题研究详细工作大纲

设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

4.4 设计进度报告

设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

## 5.违约与赔偿

5.1 发包人的违约

5.1.1 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第7.2款的规定办理。

5.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%～10%向设计人支付违约金。

5.2 设计人的违约

在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：

（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包；

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商；

（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）；

（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改；

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；

（6）设计人未按照本合同第3.4.1项规定提供配合招标的后续服务；

（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

（8）因勘察设计错误而造成一般质量事故；

（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故；

（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查；

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。

（12）设计人在交易响应文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人和其他主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）；

（13）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。

设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

5.3   责任的期限

设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

## 6.合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）成交通知书；

（3）交易响应函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）报价清单（如有）；

（8）交易响应文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）联合体协议（如有）；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

6.3 延误

6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低。

（2）设计人应保持详细原始记录。

发包人在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限或增付费用。

6.3.2 由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。

6.4 推迟与终止

6.4.1 发包人可以在至少28天以前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

6.4.2 发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

6.5 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 7.费用与支付

7.1 勘察设计费用

7.1.1 发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。

7.1.2 本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。

7.1.3 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。

7.2 支付时间

发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的 15天内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30天内支付。如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支付违约金。

7.3 有异议的支付

如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在10天内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在15天内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。

7.4 审查

设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。

7.5 暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人交易响应报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

7.6 勘察设计费用的调整

在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。

7.7 质量保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务，在勘察设计费中扣留专用合同条款约定的金额作为本项目的质量保证金，待项目交工证书签发后28天内返还给设计人。

7.8 税费

设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

## 8.其 他

8.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

8.2 版权

发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时需经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

8.3 利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

8.4 争议的解决

8.4.1 本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级交通运输主管部门协调，在设计人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.4.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

第二节 专用合同条款

第二节 专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

## 1.定义和解释

1.1本次交易2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程包括赤西线、屏郑线、沈白线、郑石线、仰韩线、溪柳线、淳朱线、新下线、昌浓线、富玳线、淳桐线、塘源线、临龙线、潭将线、何五线、郑杏线、千神线、大郑线、姚康线、杨狭线、铜西线、周凤线、叶主线、富毛线、浪螺线、淳施线等26条路段的路面维修，共计实施大中修里程30.06公里。

本次设计交易设1个标段：

第SJ01标段：本项目的设计包括施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单编制、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作。

1.2 发包人：淳安县公路服务中心。

1.10 本合同包括的具体设计内容：本次设计交易设1个标段：本项项目设计交易主要工作内容：（包括施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单编制、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作）。

1.12本合同包括的设计文件包括施工图设计文件、施工招标图纸、工程量清单、项目施工专用技术规范、设计变更图纸、项目施工专用技术规范编制、后续服务。

## 2.发包人的责任与义务

2.8 发包人应履行的其他义务：无 。

## 3.设计人的责任与义务

3.4 后续服务

3.4.2 本项目对设计代表的数量和资质条件要求：常驻施工现场的设计代表应不少于1名且设计代表应由负责本设计项目的专业分项负责人或项目负责人担任（造价分项负责人除外）。

3.5 履约担保

3.5.1项约定为：

设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为2％ 签约合同价的履约担保。

履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险机构保证保险保单，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。

若采用融资担保公司保函，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。

3.6 转包和分包

3.6.2项约定为：不允许。

3.9 其他义务

设计人应履行的其他义务：

3.9.1设计人在设计过程中所发生的临时便道、便桥、临时电力、临时用水、砍伐树木、果树、农作物损失等均由设计人自行解决，费用含在相关报价中，发包人不另行单独支付，在勘察设计过程中所造成的一切损坏需予以补偿的，均由设计人承担。

3.9.2设计人在设计阶段应接受发包人或发包人委托的单位对其设计工作进行全面审查，但不能因此而免除设计人根据合同规定应负的任何责任和义务。

3.9.3设计人应积极配合发包人进行本项目工程各项施工招标工作，按发包人规定的时间、内容要求及份数提供各施工标段施工招标所需的主要工程数量、工程说明；按发包人规定的时间及份数提供各施工标段施工招标所需的招标图纸、工程量清单、清单说明及相应的项目专用技术规范；按发包人要求派相关人员参加交易响应预备会，对有关设计问题进行答疑。

3.9.4设计人提供的施工招标工程量清单应与技术规范相对应，设计图纸和工程量清单中的数量应准确、一致。

3.9.5设计人应在施工现场设立代表处，明确设计代表处负责人、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆，做好施工现场服务，负责解决施工过程中出现的设计问题。

（1）设计代表资格、人数及驻现场时间应满足以下要求，否则，设计代表将被视为不合格，按设计人违约处理；

a.除常驻人员外，涉及各专业其他人员应根据各专业工程进度进展各派至少1名参与本项目设计的专业设计人员按发包人要求分阶段进驻。

b.在结构工程实施期间，结构专业的设计代表应确保每天驻现场；工程进展中涉及其他专业派驻的常驻设计代表常驻现场时间每月不得少于20天。发包人同意除外。

c.设计代表处负责人应为本项目的设计负责人或分项负责人，在委任之前应征得发包人同意；

d.设计代表处在工程实施的任何时间（发包人统一安排休息除外），常驻施工现场的设计代表不少于1名，为负责本勘察设计项目的项目负责人或相应阶段分项负责人。

（2）如果设计代表不能胜任工作、渎职或从事其他违纪、违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即无条件派出具有同等资历的人员替换，不得拒绝。设计人在事先取得发包人书面同意后可以更换派驻现场人员，但应符合合同规定的资历要求，并不得影响工作，否则发包人有权拒绝，并按设计人违约处理。

3.9.6发包人或相关部门要求组织各阶段的勘察工作外业验收、图纸审查、专题技术论证会，会务费用均包含在交易响应价中，由设计人承担。

3.9.7关于印发《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法（试行）》的通知（淳监〔2015〕25号文），设计人应当遵照执行。

## 4.设计周期及提交成果

4.1 设计周期及提交成果

本款约定为：

（1）合同签订后1个月内，按业主指令分别提交各线路施工图设计文件送审稿10份；

（2）上级主管部门审查意见后7天内，对各设计文件及专题研究报告进行修改完善，提交施工图设计文件最终稿每项目各10份；

（3）根据发包人项目施工招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单编制、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料（每项目10份）。

（4）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段设计文件及专题研究报告的电子版一份。

## 5.违约与赔偿

5.2 设计人的违约

（13）设计人其他违约情况：a.由于设计人原因，本项目任一施工标段变更价款超过相应标段成交价的15％及以上的；或施工图设计预算超初步设计批复概算的。b.由于设计人原因，本项目编绘的征地拆迁图跟实际需要征地拆迁的数量相比超过15%及以上的。

(14) 设计人违约的处理

当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

a.设计人发生第5.2（1）项约定的违约情形时，发包人将有权中止合同，并计扣设计人设计签约合同价5%～10%的违约金。

b.设计人发生第5.2（3）项约定的违约情形时，每延期1天，发包人将按勘察设计合同价的1‰课以设计人的违约金。其他勘察成果、设计文件设计人未按期提交的（发包人同意的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按照勘察设计签约合同价的1％课以设计人违约金。

c.设计人应在收到发包人或发包人委托单位或政府主管单位提出的审查意见后7天内，完成对初步设计文件或施工图设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，每延期1天，课以设计人设计合同价1‰的违约金，课以的违约金最高上限不超过设计签约合同价的5％，延期超过60天时，发包人可以终止合同。

d.设计人发生第5.2（5）项约定的违约情形时，除由设计人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，课以设计人勘察设计签约合同价1％的违约金，同时，承担相应的赔偿责任。

e.设计人发生第5.2（6）项约定的违约情形时，每有一次，发包人将按设计签约合同价的1％课以设计人的违约金。设计人所提交的分标段招标工程量清单和招标施工图相比较，工程数量误差累计金额超过该标段施工合同价（不含100章及暂列金额）5%以上的，发包人将按设计签约合同价1%课以设计人违约金。

f.设计人发生第5.2（7）项约定的违约情形时，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按设计签约合同价的1%计扣设计人的违约金。

g.设计人发生第5.2（8）项约定的违约情形时，设计人除应免收损失部分的设计费外，设计人还应无偿继续完善设计，并承担相当于直接受损失部分设计费的赔偿金。

h.设计人发生第5.2（9）项约定的违约情形时，除执行5.2款（5）的规定外，发包人有权报请有关部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

i.设计人发生第5.2（10）项约定的违约情形时，发包人可视造成的时间延误和费用损失，要求设计人负责继续完善设计或终止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格。无论发包人是否要求设计人继续完善设计或终止设计合同，发包人均将按设计签约合同价的5％ 课以设计人的违约金，还将视造成的时间延误和费用损失情况要求设计人承担相应的赔偿责任，赔偿金最高上限不超过设计签约合同价的20％。

j.设计人发生第5.2（11）项约定的违约情形时，设计人应无条件及时完成该设计变更，并除认为设计人违约外，发包人还将追加该变更工程量造价5％的赔偿金，但最多不超过设计签约合同价的20％。

k.设计人发生第5.2（12）项约定的违约情形时，课以每人五千元的违约金。

l.设计人发生第5.2（13）项约定的任一违约情形时，发包人将酌情计扣设计人的违约金，最高不超过设计签约合同价的2%。

m.所有违约金在设计人履约保证金中扣除，当履约保证金不足扣除时，将在设计人设计费中扣除，赔偿金在设计人设计费中扣除。

## 7.费用与支付

7.1 设计费用

7.1.2项约定为：本合同的设计工作计价模式为： 固定总价 。

交易发起人编制交易响应控制价的计费额：2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程3036万元。

最终设计费应按实施项目（不分标段、不分线路）以县财政审核后的预算建安费作为计费额，并按《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）计算，再按《关于合理控制政府投资项目相关中介服务费支出的通知》（淳政办函【2007】26号）乘以50%所得，再乘以交易响应报价与交易响应控制价的比值作为结算价格，且不得超过批复文件的金额。

7.2 支付时间

本项目设计费用支付阶段如下：

（1）全部工程施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付设计费用的20％；

（3）施工招标图纸、参考资料、工程量清单及项目施工专用技术规范按期完成后并送至发包人处，发包人施工招标完成并与施工单位签订施工合同之后，累计支付设计费用的50％；

（4）全部工程施工图设计文件均按期完成并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，累计支付至勘察设计费用的90%；

（5）在本项目竣（交）工验收，工程结算审计完成后28天内，所有费用全部结清。

如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则每延期1天， 发包人应付给设计人拖欠金额的2‰的滞纳金。

如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则每延期1天， 发包人应付给设计人拖欠金额的4‰的滞纳金。

7.5 暂列金额

本款约定为： 本合同无暂列金额。

7.6 设计费用的调整

本款约定为：在合同实施期间，本项目勘察设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因

素变化进行调整。

7.7 质量保证金

本款约定为：本项目的质量保证金为设计费用总额的1.5％。

质量保证金可以采用现金、支票或工程保函形式，工程保函包括银行保函、保险公司保证保险保单和融资担保公司保函。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且经发包人同意。

## 8.其他

8.4 争议的解决

本款约定为：争议的最终解决方式：仲裁，仲裁机构名称：杭州仲裁委员会。

第三节 合同附件格式

## 附件一：合同协议书

合同协议书

本合同协议书由      （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”） 于    年   月   日共同签署。

甲方通过   月   日的成交通知书接受了乙方为          （项目名称）  标段设计所做的交易响应，双方达成如下条款：

一、工程概况：

第   标段由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，   路面，有   立交   处；特大桥    座，计长   m；大中桥   座，计长   m；以及其他构造物工程等。

二、乙方承担的设计任务包括：

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）成交通知书；

（3）交易响应函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）设计技术要求；

（7）报价清单；

（8）交易响应文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）联合体协议（如有）；

（10）技术建议书；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）         元（￥        元）（其中包括暂列金额       元人民币）。

五、项目负责人：              ；分项负责人：                。

六、设计周期：                              。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部设计工作且设计费用结清后失效。

九、本合同协议书两份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲  方：（单位全称）  （盖单位章）     乙  方：  （单位全称）  （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或                                     或

其委托代理人   （职务）                其委托代理人   （职务）

（姓名）                               （姓名）

（签字）                               （签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

附件二：廉政合同

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目   标段的设计人              （设计人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一） 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（二） 严格执行           （项目名称）    标段设计合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二） 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条  本合同作为           （项目名称）    标段设计合同的附件，与设计合

同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲     方：（单位全称）（盖单位章）    乙    方： （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或                                   或

其委托代理人   （职务）                其委托代理人   （职务）

（姓名）                               （姓名）

（签字）                                （签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

甲方监督单位：（单位全称）（盖单位章） 乙方监督单位：（单位全称）（盖单位章）

## 附件三：履约保函格式

履约保函

致：     （发包人全称）

鉴于  （设计人全称）  （下称“设计人”）与 （发包人全称）（下称“发包人”）签订了           （项目名称）    标段设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币（大写）       元（￥        元）。

2. 本保函自              （生效日期）之日起生效，至          （失效日期）之日失效。

3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：  （银行全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （职务）

（姓名）

（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

第五章  设计技术要求

## 设计技术要求

一、设计技术标准与规范

本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于公路工程设计方面的文件、规定。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、房屋建筑、电力工程、信息工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

1.（JTG B01-2003）      《公路工程技术标准》

2.（JTJ002-87）         《公路工程名词术语》

3.（JTJ003-86）         《公路自然区划标准》

4.（JTG/T B02-01-2008） 《公路桥梁抗震设计细则》

5.（JTG B03-2006）      《公路建设项目环境影响评价规范》

6.（JTG B04-2010）      《公路环境保护设计规范》

7.（JTG C10-2007）      《公路勘测规范》

8.（JTJ064-98）         《公路工程地质勘察规范》

9.（JTG C30-2002）      《公路工程水文勘测设计规范》

10.（JTG E40-2007）     《公路土工试验规程》

11.（JTG D20-2006）     《公路路线设计规范》

12.（JTG D30-2004）     《公路路基设计规范》

13.（JTG D50-2006）     《公路沥青路面设计规范》

14.（JTG D40-2002）     《公路水泥混凝土路面设计规范》

15.（JTJ018-97）        《公路排水设计规范》

16.（JTG D60-2004）     《公路桥涵设计通用规范》

17.（JTG D61-2005）     《公路圬工桥涵设计规范》

18.（JTG D62-2004）     《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

19.（JTG D63-2007）     《公路桥涵地基与基础设计规范》

20.（JTJ025-86）        《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》

21.（JTG D70-2004）     《公路隧道设计规范》

22.（JTJ 026.1-1999）   《公路隧道通风照明设计规范》

23.（JTG D81-2006）     《公路交通安全设施设计规范》

24.（JTG/T B07-01-2006）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

25.（JTG/T B05-2004）   《公路项目安全性评价指南》

26.（GB/T 50283-99）    《公路工程结构可靠度设计统一标准》

27.（GB 50162-92）      《道路工程制图标准》

28.（交公路发〔2007〕358号） 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

29.（JTG/T 3830-2018）      《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

30.（JTG/T 3831-2018） 《公路工程概算定额》

31.（JTG/T 3832-2018） 《公路工程预算定额》

32.（JTG/T 3833-2018） 《公路工程机械台班费用定额》

33.（建标[1999]278号）   《公路建设项目用地指标》

34.（CESC09-89）         《工业企业程控用户交换机工程设计规范》

35.（YD 2002-92）        《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

36.（YD5102-2010 ）      《通信线路工程设计规范》

37.（YDJ 44-89）         《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

38.（YD 5098-2005）      《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

39.（GB50374-2006）      《通信管道工程施工及验收技术规范》

40.（GB 50198-94）       《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

41.（GB 50174-2008）     《电子信息系统机房设计规范》

42.（ITU-T）             《国际电工协会系列标准》

43.（GB50057-94）        《建筑物防雷设计规范》

44.（JGJ16-2008）        《民用建筑电气设计规范》

45.（YDJ 9-90）          《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

46.（YD/T5138-2005）     《本地通信线路工程验收规范》

47.（GB50168-2006）      《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

二、发包人根据工程需要另行补充的勘察设计技术要求

1．（GB 50021-2001）     《岩土工程勘察规范》

2．（JGJ 87-92）          《建筑工程地质钻探技术标准》

3．（JGJ 89-92）         《原状土取样技术标准》

4．（GB 50218-94）      《工程岩体分级标准》

5．（GB/T 50266-99）    《工程岩体试验方法标准》

6．（GB/T 50123-1999）  《土工试验方法标准》

7．（GB 50009-2001）    《建筑结构荷载规范》

8．（GB 50007-2002）    《建筑地基基础设计规范》

9．（JGJ 94-94）         《建筑桩基技术规范》

10. （GB 50011-2001）   《建筑抗震设计规范》

11. （JGJ 79-2002）      《建筑地基处理技术规范》

12. （JGJ 120-99）       《建筑基坑支护技术规程》

13. （GB 50015—2003）  《建筑给水排水设计规范》

14. （GB 50017－2003）  《钢结构设计规范》

15. （GB5768-2009）     《道路交通标志和标线》

16. （JTJ062-2008）      《公路桥位勘测设计规范》

# 第六章  交易响应文件格式

浙 江 省

（项目名称）            标段设计交易

交易响应文件

第一卷 商务文件

交易响应人：                              （盖单位公章）

年        月        日

目    录

一、交易响应函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、交易响应保证金

四、拟分包项目情况表（本项目不适用）

五、交易响应人相关证明文件自查表

六、资格审查表

七、其他材料

一、交易响应函

（交易发起人全称）              ：

1、经现场踏勘和研究      （项目名称）      公路（第___标段）设计交易文件的全部内容（含第___号至第___号补遗书）后，我方就上述设计任务及相关服务进行交易响应，其中交易响应价详见报价函。

2、一旦我方成交，我方保证在收到成交通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计任务。

3、项目负责人姓名：__________性别：____年龄：____现任职务：______职称：________。

4、如果我方成交，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5、我方承诺在本交易响应文件有效期内，本交易响应函对我方具有约束力，并随时接受成交。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本交易响应函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方以金额为人民币______万元交易响应担保与本交易响应函同时递交。

8、在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为：_______________________________________。

交易响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

交易响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：      （法定代表人亲笔签字）   性别：          年龄：        职务：        系  （交易响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

交易响应人：                 （盖单位公章）

年       月       日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.如果由交易响应人的法定代表人签署交易响应文件，需提交法定代表人身份证明。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （交易响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段设计交易响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

交易响应人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.如果由交易响应人法定代表人的委托代理人签署交易响应文件，需提交授权委托书。

3.委托期限可写：自本委托书签署之日起至交易响应有效期满。

三、交易响应保证金

交易响应人选择递交交易响应保证金，此处附交易响应保证金的缴存确认单复印件；

交易响应人选择递交工程保函，此处附工程保函的复印件。

## 四、拟分包项目情况表（本项目不适用）

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的设计任务及其工作量 |  |
| 分包工作量占总工作量的比例％ |  |
| 分包人完成类似设计任务的经历 | 注：本栏应写明分包人以往做过的类似设计任务，包括工程名称、工程地点、造价、设计周期和其发包人的姓名和地址。 |
| 拟配备主要人员的情况 | 注：本栏应写明分包人拟配备的主要人员，包括姓名、性别、年龄、职称、拟担任职务、工作经历等内容 |

注：1.若无分包人，则交易响应人应填写“无”。

2.如有分包人，在本表后应附分包人的法人营业执照副本（全本）复印件、资质证书副本（全本）的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖分包人单位公章。

五、交易响应人相关证明文件自查表

为方便各位专家快捷、高效地评标，特针对交易文件 “评分标准”进行了自查，同时索引证明材料页码，便于各位专家查找。以下列表仅供参考：

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 投标人自评分 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易响应人与本项目相关的具体业绩 |  |  |  |
| 2 | 拟投入本项目的人员资格和能力 |  |  |  |
|  | （1）项目负责人任职资格与业绩 |  |  |  |
|  | （2）各分项负责人任职资格与业绩 |  |  |  |
|  | （3）后续服务人员任职资格 |  |  |  |
| 3 | 信息公开 |  |  |  |
| 4 | 不良信誉扣分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

交易响应人：                    （全称并盖单位章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或盖章）

### 资格审查表

### （一）交易响应人基本情况表

| 交易响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 勘察资质等级 |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 设计资质等级 |  |  | 中级职称 |  |
| 营业执照号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1.在本表后应附：企业法人营业执照副本（全本）（或事业单位法人证书）的复印件、设计资质证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证（或银行出具的《基本存款账户信息》等相关基本账户的证明资料）的复印件、交易响应人浙江省交通运输信用综合管理服务系统公开信息打印件（如有）、交易响应人应列入交通运输部网站“全国公路建设市场监督管理系统”中最新公布的设计资质企业名录查询打印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖交易响应人单位公章。

### （二）2019年01月01日以来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的设计工作 |  |
| 设计周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1．注：交易响应人的业绩符合交易文件第二章“交易响应人须知前附表”附录2的规定；

### （三）正在进行的设计和新承接的项目情况表

| 起讫时间 | 项目概况 | 发包人名称 | 计划完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．交易响应人应如实将正在建设中或已成交还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的主要公路设计项目情况填入本表中。

2．项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、项目负责人。

3．本表后须应附中标（或成交）通知书或合同协议书的复印件。

### （四）拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似设计经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表填报的人员应满足“交易响应人须知前附表”附录3的要求。

### （五）主要人员资历表

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 为交易响应人服务时间（年） |  | 在本合同中拟任职 |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |
| 2.经历 |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 发包人及联系电话 |
| 3.获奖情况 |
| 4.目前承担的任务 |

注：1、本表人员应与表（四）中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如造价工程师执业证书等）的扫描件。

2、项目负责人及分项负责人须按照附录3的资格要求提供相关业绩证明材料的扫描件。

### （六）交易响应人信誉情况表

交易响应人应针对第二章“交易响应人须知前附表”附录4的要求，在此对其信誉情况作出说明。

### （七）交易响应人与其他单位资产关联、隶属关系框图

本框图须提供涉及交易响应人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示交易响应人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

### （八）诚信信息系统一览表

| 交易响应人全称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 |  |
| 是否列入交通运输部网站中“全国公路建设市场监督管理系统”中最新公布的设计资质企业名录，且交易响应人名称与上述名录相符 | （是或否） |
| 是否在浙江省交通运输信用综合管理服务系统公开信息 | （填是或否） |
| 在浙江省交通运输信用综合管理服务系统中，交易响应人拟委任主要人员信息公开情况 |
| 人员 | 姓名 | 是否在信息系统中公开 （填是或否） | 备注 |
| 项目负责人 （职称证书等信息） |  |  | 本表后附查询结果的打印件，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。 |
| 其他所有分项负责人的职称 等相关证书信息 |  |  |  |

注：1.上述人员未填写或未附查询结果扫描件视为未公开。

### （九）履约行为表

| 交 易 响 应 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |
| --- |
| 交易响应人应如实填写下列内容： 1.近1年来（2023年1月1日以来），有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内； 2.近五年来（2019年1月1日以来），交易响应人及拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪（以中国裁判文书网网站查询结果为准，时间以法院判决日期为准）。 3.是否存在“交易响应人须知”第1.4.3项的情形。 |  |

注：1.有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决投标处理，并视为交易响应人提供虚假资料。

七、其他材料

浙 江 省

（项目名称）            标段设计交易

交 易 响 应 文 件

第二卷 技术文件

交易响应人：                              （盖单位公章）

年        月        日

目    录

八、技术建议书

八、技术建议书

（字数不限）

1、对交易项目的理解和总体设计思路

2、对交易项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

3、设计工作量及计划安排

4、交易项目设计的质量保证措施、进度保证措施

5、后续服务的安排及保证措施

6、其他建议

（附必要的图纸）

注：技术建议书采用标准图框A3幅面，单独装订成册（仅限一册，含文字说明、工程估算在内，总页数不限）。

| 图框格式 |  | ____年____月 | 说明：上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 |  |
|  |  | 图号 |  |
|  |  | （图名） |  |
|  |  | ______公路工程 |  |
|  |  | 交易响应人 |  |

浙 江 省

（项目名称）            标段设计交易

交 易 响 应 文 件

第三卷 报价清单

交易响应人：                              （盖单位公章）

年        月        日

目    录

一、报价函

二、报价清单说明

三、公路工程设计工作报价清单表

四、报价清单汇总表

## 一、报价函

致：           （交易发起人全称）

经现场踏勘和研究            （项目名称）设计交易文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书）后，我方就上述设计任务及相关服务进行交易响应。

根据分析计算，我方愿以交易响应价人民币（大写）         元（¥    ），完成本交易项目规定的所有工作内容，并接受交易文件第三章“评标办法”第2.8款规定的对本交易响应价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本交易响应价最终接受“通用合同条款”第7.1款及“专用合同条款”第7.6款的约束和调整。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

## 二、报价清单说明

1、“报价清单”应与“交易响应人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”和“设计技术要求”一起使用。交易响应人应根据本交易项目前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）批复意见和强制性要求，按照本交易文件规定的设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本交易项目设计原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此作为本交易项目设计费的基础。

2、设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本交易项目的设计工作，并将设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、测试、设计、专题研究等为完成本交易项目设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费（招标配合和施工配合）、与设计文件审查有关的各种会议的会务费以及咨询、利润、税金等与此有关的一切费用。设计人按合同条款规定完成本项目的施工图预算编制工作。

3、公路工程设计各阶段工作量及费用划分比例，应参照国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》的规定。

4、“报价清单”为通用表格，交易响应人应根据本交易项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。交易响应人没有报价的项目，交易发起人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项报价中，发包人不另行支付。

5、交易响应人在“报价清单”中的报价应以人民币为单位。

6、“报价清单”应单独密封在第二个信封中，并注明“交易响应文件第三卷《报价清单》”。

7、交易响应人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便交易发起人对交易响应人设计报价的合理性作出判断。

8 、交易发起人编制交易响应控制价的计费额：2024年淳安县“四好农村路”提升改造项目－村道公路大中修工程约 3036万元。

## 三、公路工程设计工作报价清单表

第    标段：                                                               单位：元（人民币）

| 编号 | 项目 | 计量单位 | 实物工作量 | 单价金额 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 初步设计 |  |  |  |  |
| 1 | 公路 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | 桥梁 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
| -a | 河槽内桥梁 |  |  |  |  |
| -b | 河滩内桥梁 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 3 | 隧道 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 4 | 立体交叉 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 5 | 交通工程及沿线设施 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 6 | 环保、水保及绿化景观设计 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 7 | 专题研究 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

续上表

| 编号 | 项目 | 计量单位 | 实物工作量 | 单价金额 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 施工图设计 |  |  |  |  |
| 1 | 公路 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | 桥梁 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
| -a | 河槽内桥梁 |  |  |  |  |
| -b | 河滩内桥梁 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 3 | 隧道 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 4 | 立体交叉 |  |  |  |  |
| -1 | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| -2 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -3 | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 5 | 交通工程及沿线设施 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 6 | 环保、水保及绿化景观设计 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 7 | 专题研究 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 合 计： |  |

注：1、本清单格式仅为示例，交易响应人应根据本交易项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目的分项及子项。

2、本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用，采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计编制费、施工图预算编制费等。

3、交易响应人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

## 四、报价清单汇总表

第___标段                                                          单位：元（人民币）

| 序号 | 项目 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 公路工程设计 |  |  |
| （2） | 浮动比例 | % |  |
| （3） | 浮动后合计 |  | （1）×[1+（2）] |
| （4） | 暂列金额 | / | (5)×/% |
| （5） | 交易响应报价总计 |  | （3）+（4） |